projektas

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2023 m. ______________ __ d.

sprendimu Nr.

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 
2021–2027 METŲ 
PLANAS

TURINYS

1.	ĮVADAS	7

2.	ATLIEKŲ TVARKYMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS	9

3.	ESAMOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪKLĖS APŽVALGA	11

3.1.	Jurbarko rajono savivaldybė	11

3.2.	Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė struktūra	11

3.3.	Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas	14

3.3.1.	Investicinių projektų įgyvendinimas	14

3.3.2.	Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas	15

3.3.3.	„Teršėjas moka“ principo įgyvendinimas	16

3.4.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra	17

3.4.1.	MKA  surinkimas ir surinkimo konteineriai	17

3.4.2.	Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai	18

3.4.3.	Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA)	19

3.4.4.	Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūra	20

3.5.	Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo lygis	20

3.6.	Komunalinių atliekų susidarymas	21

3.7.	MKA surinkimas ir rūšiavimas	23

3.8.	Komunalinių atliekų šalinimas sąvartyne	25

3.9.	Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, tvarkymas	26

3.10.	Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas	28

3.11.	Statybos ir griovimo, elektros ir elektroninių  bei kitų atliekų tvarkymas	31

3.12.	Bešeimininkių atliekų tvarkymas	33

3.13.	Visuomenės švietimas ir informavimas	33

4.	ANKSTESNIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS	35

ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO STRATEGIJA	45

5.	JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 METŲ PLANAS	46

5.1.	Nacionaliniai atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai	47

5.2.	Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai, uždaviniai ir priemonės	49

6.	KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMAS IR INFRASTRUKTŪROS POREIKIS	73

6.1.	Komunalinių atliekų susidarymo prognozė	73

6.2.	Infrastruktūros plėtra	75

7.	PLANO ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮMOKŲ DYDŽIUI UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ VERTINIMAS	.........................................................................................................................................81

8.	PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI	83

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

Pav. 1 Tauragės regionas ir Jurbarko rajono savivaldybė	11

Pav. 2 Gyventojų pokytis ir pasiskirstymas Jurbarko rajono savivaldybėje tarp miesto ir kaimo	11

Pav. 3 Komunalinių atliekų susidarymas Jurbarko rajono savivaldybėje	22

Pav. 4 Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui Jurbarko rajono savivaldybėje, t/metus	22

Pav. 5 Komunalinių atliekų tvarkymas Jurbarko rajono savivaldybėje	23

Pav. 6 Tvarkomų rūšiavimo įmonėje atliekų kiekiai	24

Pav. 7 MKA morfologijos tyrimų rezultatai	24

Pav. 8 Tekstilės atliekų dalies MKA pokytis Jurbarko rajono savivaldybėje	28

Pav. 9 Tvarkomų DASA atliekų kiekiai 2016–2020 m. Jurbarko rajono savivaldybėje	32

Pav. 10 Vienam gyventojui surenkamų DASA atliekų kiekio pokytis Jurbarko rajono savivaldybėje	32

Pav. 11 Bešeimininkių atliekų susidarymas Jurbarko rajono savivaldybėje	33

Pav. 12 Komunalinių atliekų tvarkymas  Jurbarko rajono savivaldybėje	36

Pav. 13 Valstybinis ilgalaikis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas	49

Pav. 14 Tauragės regiono ilgalaikis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas	49

Pav. 15 Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 m. strateginio plėtros plano tikslas ir rodikliai	49

Pav. 16 Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai	50

Pav. 17 Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslų uždaviniai.	50

Pav. 18 DASA aikštelė	78

Pav. 19 Dalijimosi daiktais stotelė	78

Pav. 20 ŽAKA aikštelė	79

Pav. 21 Komunalinių atliekų naudojimas / šalinimas	81

LENTELIŲ SĄRAŠAS

Lentelė  1 Komunalinių atliekų tvarkytojų sąnaudų pasiskirstymas pagal veiklas 2020 m., proc.	15

Lentelė  2 MKA surinkimo konteineriai Jurbarko rajono savivaldybėje, 2020	18

Lentelė  3 Individualus antrinių žaliavų surinkimo konteinerių kiekis Jurbarko rajono savivaldybėje, 2020 m.	19

Lentelė  4 Žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių skaičius Jurbarko rajono savivaldybėje	20

Lentelė  5 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas Jurbarko rajono savivaldybėje, 2020 m.	21

Lentelė  6 Tvarkomų MBA  atliekų pagal frakcijas kiekiai 1 gyventojui kg/metus, 2020 m.	25

Lentelė  7 Regioniname sąvartyne šalinamų atliekų kiekiai, t/metus	25

Lentelė  8 Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimas Jurbarko rajono  savivaldybėje	26

Lentelė  9 Surinktų ir sutvarkytų užstato administratoriaus pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekis pagal savivaldybes (tonomis)	27

Lentelė  10 Juridinių asmenų (ne per savivaldybių komunalinių atliekų sistemas) surenkamos antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas (tonomis), 2020 m.	27

Lentelė  11 Surinktos antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas, 2020 m.	27

Lentelė  12 Žaliųjų atliekų tvarkymas Jurbarko rajono savivaldybėje	29

Lentelė  13 Kompostavimo dėžių skaičius ir prognozinis sukompostuojamų atliekų kiekis Jurbarko rajono savivaldybėje	29

Lentelė  14 Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotis	31

Lentelė  15 Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano įgyvendinimas	37

Lentelė  16 Jurbarko rajono savivaldybės  komunalinių atliekų tvarkymo plano vertinimo kriterijai	41

Lentelė  17 Jurbarko rajono savivaldybės  komunalinių atliekų tvarkymo sistemos  stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė	42

Lentelė  18 Nacionaliniai atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai	47

Lentelė  19 VAPTP uždaviniai	48

Lentelė  20 Antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių surinkimo sistemos efektyvumas Jurbarko rajono savivaldybėje.	74

Lentelė  21 Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio susidarymo prognozė 2021–2027 m., t.	74

Lentelė  22 Komunalinių atliekų tvarkymas Jurbarko rajono savivaldybėje 2022–2027 m., t	74

Lentelė  23 Maisto (virtuvės) atliekų infrastruktūros plėtros poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje	75

Lentelė  24 Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje	76

Lentelė  25 Individualių kompostavimo dėžių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje	77

Lentelė  26 Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje	77

Lentelė  27 Komunalinių atliekų tvarkymo išlaidos Tauragės regiono savivaldybėse, kuriose įvesta rinkliava	81

Lentelė  28 Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano priemonių stebėsena	83

Lentelė  29 Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano priemonių stebėsena	86

VARTOJAMOS SANTRUMPOS

| AAA | Aplinkos apsaugos agentūra |
| --- | --- |
| AM | Aplinkos ministerija |
| ATP | Atliekų tvarkymo planas |
| AŽ | Antrinės žaliavos |
| BSA DASA | Biologiškai skaidžios atliekos didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės |
| EEĮA | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos |
| ENTP | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės |
| ES | Europos Sąjunga |
| GIA | Gamintojų ir importuotojų asociacija |
| KA | Komunalinės atliekos |
| KAK | Kietasis atgautasis kuras |
| LAAIF | Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas |
| LR | Lietuvos Respublika |
| MKA | Mišrios komunalinės atliekos |
| AAD | Aplinkos apsaugos departamentas |
| SA | Savivaldybių administracijos |
| SiGA | Statybos ir griovimo atliekos |
| SPAV | Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas |
| TIPK | Taršos integruota prevencija ir kontrolė |
| TRATC | UAB „TRATC“ (Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras) |
| VATP | Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas |
| VSATP | Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas 2007–2013 m. |
| ŽA ŽAKA – | Žaliosios atliekos Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės |

ĮVADAS

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – nuolatos besivystanti sistema, kurios sąlygas užtikrina ES direktyvose nustatyti reikalavimai ir Valstybės mastu numatyti uždaviniai, priimti ir patvirtinti Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane ir skirti šiems reikalavimams įgyvendinti. Tokių reikalavimų, uždavinių nustatymas iš dalies užtikrina darnią sistemos plėtrą, tačiau kartu iškelia ir sudėtingų iššūkių atliekų tvarkymo sektorių reguliuojančioms ir šiuos uždavinius įgyvendinančioms organizacijoms. Jos susiduria su iškeltų uždavinių įgyvendinimo sudėtingumo ir nuolatos kintančios dinamiškos teisinės aplinkos keliamomis problemomis.

Siekiant tinkamai suplanuoti Tauragės regiono  bei Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, išspręsti kylančias problemas ir įgyvendinti ES reglamentuotus uždavinius, kurie patvirtinti Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane (toliau – VAPTP), prisitaikyti prie teisinės aplinkos ir užtikrinti tinkamą, tvarų komunalinių atliekų tvarkymą regione, buvo parengtas Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metais planas.

Pagrindinis Jurbarko rajono savivaldybės  atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano tikslas – suderinti Jurbarko rajono savivaldybės bei kitų Tauragės regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius regione. Jurbarko rajono savivaldybės   atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane nustatytos priemonės, užtikrinančios aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus, atitinka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems teritorijos gyventojams. Jurbarko rajono savivaldybės  komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tolimesnė plėtra numatyta vystyti laikantis atliekų tvarkymo prioritetų, kurių svarbiausias – atliekų prevencija (susidarymo vengimas). Kitas prioritetas – paruošimo naudoti pakartotinai, atliekų perdirbimo ir naudojimo kitais būdais sprendimų taikymas ir, tik blogiausiu atveju, galimas atliekų šalinimas sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane nustatyti atliekų tvarkymo tikslai, užduotys ir uždaviniai jiems įgyvendinti atitinka Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane bei  VAPTP nustatytus tikslus ir uždavinius.

Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas pakeičia šiuo metu galiojantį Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą ir kartu nustato naujas Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane bei VAPTP numatytų užduotims įgyvendinti reikalingas priemones bei uždavinius ateinančiam 2021–2027 m. periodui.

Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas parengtas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. D1-274 patvirtintus reikalavimus regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams.

Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 m. plano sudėtinės dalys:

atliekų prevencijos ir tvarkymo būklės analizė;

atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija;

atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių planas.

Rengiant planą buvo naudotasi įvairiais informacijos šaltiniais:

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis už 2018– 2020 (2021) metus;

UAB „TRATC“ pateiktais ir viešoje erdvėje publikuojamais duomenimis (atliekų surinkimo ir tvarkymo rodiklių metiniai suvestiniai rodikliai, esamas Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas, ir kt.);

Duomenimis, surinktais darbinių susitikimų su visomis savivaldybėmis metu.

Ataskaitoje analizuojami duomenys už 2018–2020 (2021) metus, o prieduose pateikiami visi skelbiami statistiniai duomenys. Atkreiptinas dėmėsis, kad iš skirtingų informacijos šaltinių surinkti statistiniai duomenys ne visada sutapo, taip pat net to paties šaltinio, tačiau skirtingų metų informacija labai varijuoja, o tai neleidžia daryti vienareikšmiškų išvadų dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo tendencijų regione. Viena pagrindinių duomenų nepatikimumo priežasčių – nesisteminis skirtingų atliekų srautų priskyrimas komunalinių atliekų srautui. Siekiant išvengti galimo duomenų nepagrįstumo darant prielaidas ir pagrindines išvadas, Plane daugiausia buvo remtasi Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2018 metų sausio 1 dienos  buvo pakeista atliekų apskaitos tvarka.

Sprendimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 m. plano patvirtinimo priima Jurbarko rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į UAB „TRATC“, gyventojų ir įmonių siūlymus.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintame Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše numatyta tvarka, parengtam Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 m. planui, buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Visuomenės informavimo procedūros atliktos vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 27 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1 – 455, patvirtintu Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose, vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo aprašu ir jo 2010 m. gegužės 4 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-357 patvirtintu pakeitimu.

ATLIEKŲ TVARKYMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Svarbiausios ES direktyvos, reglamentuojančios komunalinių atliekų tvarkymą:

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas;

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų;

2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų su 2010 m. rugsėjo 27 d. pakeitimais;

2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo;

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo su 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimu 413/2010 padarytais  pakeitimais;

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su 2009 m. kovo 11 d., 2008 m. spalio 22 d. ir 2013 m vasario 7 d. pakeitimais;

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) su 2010 m. vasario 23 d. pakeitimais;

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/103/EB pakeitimais;

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės;

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės).

Nacionaliniai teisės aktai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis plėtojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir rengiami bei atnaujinami komunalinių atliekų tvarkymo planai:

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

2022 m. birželio 1 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 573 patvirtintas Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas;

Atliekų tvarkymo taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 217;

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija;

Valstybės ilgalaikės raidos strategija;

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija;

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII‑1183 pakeitimo Įstatymas;

Reikalavimai regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. D1-274;

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. Nr. 967;

Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-455;

2021−2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

2022–2030 metų Regionų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų regionų plėtros programos patvirtinimo“;

Tauragės regiono 2014-2020 m. plėtros planas, patvirtintas 2015 m. spalio 19 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“;

2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros planas, patvirtintas 2023 m. vasario 3 d Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patvirtinimo“;

Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m planas , patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu  Nr. T2-132.

ESAMOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪKLĖS APŽVALGA

Jurbarko rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė – administracinis-teritorinis vienetas pietvakarinėje Lietuvos dalyje, dešiniajame Nemuno krante. Rajono centras  – Jurbarko miestas, įsikūręs prie Nemuno ir Mituvos upių, Kauno–Klaipėdos plento. Rajonas ribojasi su Kauno, Raseinių, Tauragės rajonais, Pagėgių savivaldybe, o Nemuno upe turi bendrą sieną su Šakių rajonu. Per rajono teritoriją teka Mituvos upė. Rajono plotas – 1507 km². Savivaldybė suskirstyta į 12 seniūnijų – Eržvilko, Girdžių, Juodaičių, Jurbarkų, Jurbarko miesto, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų, Šimkaičių, Veliuonos, Viešvilės.

Pav. 1 Tauragės regionas ir Jurbarko rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybėje 2020 m. sausio 1 d. gyveno 27 583 gyventojai (apie 27 proc. regiono gyventojų), tai yra nuo 2016 metų gyventojų skaičius sumažėjo beveik 10 proc. (2016 m. gyventojų skaičius siekė 30 078 ). 60 proc. rajono gyventojų gyvena kaimo vietovėse.

Pav. 2 Gyventojų pokytis ir pasiskirstymas Jurbarko rajono savivaldybėje tarp miesto ir kaimo

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė struktūra

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo numatyta tvarka savivaldybė atsako už savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių atliekų surinkimo, pervežimo į regioninius atliekų tvarkymo įrenginius ,  ir nuo jų atskirtų antrinių žaliavų, pakuočių atliekų, žaliųjų atliekų, pavojingų buities atliekų, didžiųjų ir kitų naudoti tinkamų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir kitų specifinių, panaudoti ar kitaip perdirbti tinkamų atliekų surinkimo organizavimą. Atliekų surinkimo paslaugas savivaldybės teritorijoje teikia įmonės, turinčios, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, teisę teikti tokias paslaugas, kurios paprastai atrenkamos viešųjų paslaugų pirkimo konkurso būdu, arba tokios paslaugos pavestos teikti savivaldybių įmonėms savivaldybių tarybų sprendimais. Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema turi užtikrinti kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas už mažiausią galimą kainą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą ir prieinamumą. Savivaldybė atsakinga už atliekų tvarkymo organizavimą įgyvendinant principą „teršėjas moka“, o visos lėšos, gautos už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, naudojamos tik regioninei ir savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemai finansuoti. Savivaldybė turi teisę pavesti savivaldybės ar savivaldybių įsteigtai įmonei vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas.

Jurbarko rajono savivaldybė atlieka šias pagrindines  komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo funkcijas:

tvirtina savivaldybės atliekų tvarkymo planą bei taisykles;

tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus ir nustato vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

kontroliuoja UAB „TRATC“ veiklą;

kontroliuoja, kaip gyventojai, įmonės ir organizacijos laikosi savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių;

organizuoja šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba jis neegzistuoja, tvarkymo organizavimą;

vykdo visuomenės informavimą ir švietimą.

Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šių atliekų tvarkymą:

mišrių (likusių po pirminio rūšiavimo) komunalinių atliekų;

buityje susidarančių antrinių žaliavų, pakuočių ir pakuočių atliekų;

buityje susidarančių biologiškai skaidžių atliekų (maisto, žaliųjų ir kt.);

buityje susidarančių didelių gabaritų atliekų ir naudotų padangų;

tekstilės atliekų;

buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

statybos ir griovimo atliekų;

buityje susidarančių pavojingų buities atliekų;

gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;

šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti;

kitų atliekų, kurios išskiriamos pagal poreikį teisės aktais, įskaitant savivaldybės priimtus teisės aktus.

Savivaldybės administracija rengia, o taryba tvirtina savivaldybės atliekų tvarkymo planus ir atliekų tvarkymo taisykles. Savivaldybės atliekų tvarkymo plano sprendimai, užduotys ir priemonės suderinamos su regioniniu atliekų tvarkymo planu ir turi atitikti Valstybinio atliekų tvarkymo planavimo dokumento nuostatas. Siekiant užtikrinti sėkmingai organizuoti atliekų tvarkymo sistemą, Jurbarko rajono savivaldybė parengė ir rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu  Nr. T2-132 patvirtino savivaldybių atliekų tvarkymo planą,  o 2015 m. gegužės 28 d.  tarybos sprendimu  Nr. T2-132 patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles.

Vykdant Europos Sąjungos ISPA fondo reikalavimą sukurti bendrą kooperuotą naudos gavėją ir siekiant užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą, kokybiškų ir prieinamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą visiems regiono komunalinių atliekų turėtojams, 2002 m. gegužės 20 d. Tauragės regiono savivaldybės (Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono) pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, o 2002 m. birželio 28 d. – Steigimo sutartį, kurios pagrindu įsteigtas UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“. 2002 m. rugpjūčio 2 d. buvo įregistruoti UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ įstatai, kurie 2019 m. rugsėjo 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 29 buvo pakeisti.

Tauragės regiono savivaldybių tarybų patvirtintos koncesijos sutartys pavedė TRATC organizuoti Tauragės regiono savivaldybių teritorijose viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir būti Tauragės regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 330 (tris šimtus trisdešimt) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 868,86 (aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir aštuoniasdešimt šeši euro centai) eurų. Bendrovės akcininkų turimų akcijų skaičius yra toks:

Tauragės rajono savivaldybės – 129 paprastos vardinės akcijos;

Jurbarko rajono savivaldybės – 92 paprastos vardinės akcijos;

Šilalės rajono savivaldybės – 79 paprastos vardinės akcijos;

Pagėgių savivaldybės – 30 paprastų vardinių akcijų.

UAB „ TRATC“  įstatuose numatyti šie pagrindiniai bendrovės tikslai:

regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Tauragės regiono teritorijoje;

regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimo projektų, kurie finansuojami ISPA ar Sanglaudos fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų ir kitomis lėšomis, įgyvendinimas, įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas;

Tauragės regiono savivaldybių (bendrovės akcininkų) nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas ir atsakomybės už užduočių ir funkcijų įgyvendinimą perėmimas;

pagalba savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

UAB „TRATC“ akcininkai – Tauragės regiono savivaldybės, pavedusios bendrovei atlikti šias pagrindines funkcijas komunalinių atliekų tvarkymo srityje:

organizuoti ir plėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą;

vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stebėseną;

organizuoti vietinės rinkliavos rinkimą už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą;

organizuoti senų sąvartynų uždarymą ir jų priežiūrą;

sukurti ir vykdyti visuomenės informavimo apie komunalinių atliekų tvarkymą programą;

organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų konkursus komunalinių atliekų tvarkymo operatoriams parinkti.

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimo poreikis apima Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje  įgyvendinamus atliekų tvarkymo sektoriaus vystymo projektus, atliekų tvarkymo (atliekų surinkimo ir transportavimo, atliekų šalinimo, apdorojimo, įmokos ir komunalinių atliekų sistemos administravimo) sąnaudas. Jurbarko rajono savivaldybės atliekų  tvarkymo sistema finansuojama iš įmokų, gautų už suteiktas komunalinių atliekų priėmimo, šalinimo ar apdorojimo paslaugas, ES paramos  bei skolintų lėšų.

Investicinių projektų įgyvendinimas

UAB „TRATC“, kartu su Tauragės regiono savivaldybėmis, nuo 2016 m. vykdo projeką „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-0008-71-0002, kuriuo siekiama išplėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą regione. Bendra vykdomo Projekto suma yra apie (3 020 256 Eur be PVM). Projekto metu įrengtos naujos požeminės (darbai baigti 2019 m.) ir antžeminės (darbai baigti 2020 m.) konteinerių aikštelės, didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse įrengti pastatai, skirti pakartotinai naudoti tinkamiems daiktams laikinai saugoti ir suteikti galimybę regiono gyventojams jais keistis (darbai baigti 2018 m.), individualių namų valdoms išdalyti žaliųjų atliekų konteineriai (darbiai vykdyti nuo 2017 m.) ir kompostavimo dėžės (2019 m.). Įgyvendinant projektą iš viso įrengta konteinerių aikštelių – 246 vnt., iš jų antžeminės – 169 vnt. ir požeminės 77 vnt., iš jų Jurbarko rajono savivaldybėje įrengtos 82 aikštelės, iš jų 63 antžeminės, 19 požeminės konteinerinės  aikštelės.

2020 m. pabaigoje pradėtas vykdyti projektas „Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kuriame numatytos investicijos už 908 7073 Eur be PVM, iš jų ES dalis (85 proc.) sudaro 772 499 Eur be PVM ir projekto kofinansavimo dalis (15 proc.) – 136 232  Eur be PVM. Vykdant šį investicinį projektą planuojama:

Įrengti apie 1500 m2 uždarą statinį, skirtą maisto ir virtuvės atliekoms apdoroti;

Įsigyti mobilųjį lėtaeigį dviejų velenų smulkintuvą, mobilųjį būgninį sijotuvą, komposto kaupų uždengiamojo audinio vyniotuvą.

Įgyvendinus investicinį projektą Jurbarko rajono savivaldybėje ir kitose visos Tauragės regiono savivaldybių teritorijose   surinktos maisto / virtuvės atliekos bus apdorojamos atskirai nuo kitų biologiškai skaidžių atliekų, be gaunamas aukštos kokybės kompostas, tuo pačiu mažinant stabilato kiekius.

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas

Remiantis galiojančia Atliekų tvarkymo įstatymo redakcija, Jurbarko rajono savivaldybės nustatomo mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą kainodara turi būti paremta proporcingumo, nediskriminavimo, solidarumo ir „teršėjas moka“ principais. Tauragės regiono įmokų už atliekų tvarkymą kainodaros pagrindą sudaro atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų dedamosios:

Komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo iki regioninių atliekų tvarkymo įrenginių sąnaudos;

Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos;

Atskiro komunalinių atliekų srautų surinkimo sąnaudos;

Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (infrastruktūros – DASA, ŽAKA, rūšiavimo įmonė eksploatacijos ir kt. sąnaudos).

Šalinimo veiklos sąnaudos

Įgyvendinamų projektų sąnaudos;

UAB „TRATC“ administracinės sąnaudos.

Didžiąją dalų visų sąnaudų sudaro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir šalinimo sąnaudos. Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami duomenys apie atliekų tvarkytojų kaštų atliekų tvarkymo veikloje pasiskirstymą 2020 m.

Lentelė  1 Komunalinių atliekų tvarkytojų sąnaudų pasiskirstymas pagal veiklas 2020 m., proc.

| Savivaldybė | Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos, % | Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos, % | Į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, % | DGASA aikštelių eksploatavimo sąnaudos % | Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos, % | Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, % | Kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos, % | Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jurbarko r. sav. | 30,00 | 29,00 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 14,00 |

Šaltinis: Jurbarko rajono savivaldybė

Reikia pažymėti, kad  didžiausios sąnaudos  susijusios su MKA surinkimo ir pervežimo paslaugomis , o mažiausios su  biologiškai skaidžių  atliekų tvarkymu. Tai atspindi ir atliekų tvarkymo išlaidos, tenkančios namų ūkiui per mėnesį, kurios Jurbarko  rajono savivaldybėje 2020 metais buvo 3,72 EUR/mėn. ir  vienam namų ūkiui sudarė mažiau kaip 1 proc. vidutinių disponuojamų namų ūkio pajamų regione, kurios sudaro apie 15 012 EUR/metus.

„Teršėjas moka“ principo įgyvendinimas

Remiantis atliekų tvarkymo įstatymu, komunalinių atliekų tvarkymo finansavimo sistema turi būti paremta „teršėjas moka“ ir „visų sąnaudų padengimo“ principu. Šie principai nusako, kad visos atliekų tvarkymo sistemoje susidariusios sąnaudos turi būti apmokėtos atliekų turėtojų ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojų arba importuotojų (gamintojo atsakomybės principas) lėšomis.

Aukščiau aptartus principus papildo šie atliekų tvarkymo įstatyme numatyti principai:

„Nediskriminavimo“ principas suprantamas kaip vienodų apmokestinimo sąlygų taikymas tos pačios kategorijos atliekų turėtojams;

„Proporcingumo“ principas teigia, kad apmokestinimas už atliekų tvarkymą negali būti akivaizdžiai neproporcingas atliekų turėtojo susidarančiam atliekų kiekiui;

„Solidarumo“ principas nusako idėją, kad viename atliekų tvarkymo regione visiems atliekų turėtojams turi būti pasiūlyta tokia pati atliekų tvarkymo kaina už tokios pačios kokybės paslaugas. Tokiu būdu šis principas taip pat reiškia, kad vienos tonos mišrių komunalinių atliekų pervežimo (t. y. atliekų nuvežimo iki regioninio sąvartyno) ir šalinimo regioniniame sąvartyne sąnaudos turi būti vienodos visoms Regiono savivaldybėms, t. y. paslaugos kaina atliekų turėtojui neturi priklausyti nuo atliekų turėtojo nutolimo nuo regioninio sąvartyno.

Remiantis minėtais principais ir vadovaujantis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 71, savivaldybės nustato vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius. Nustatant šiuos dydžius, apskaičiuojamos pastovios ir kintamos būtinosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurias turi padengti kiekvienas nekilnojamojo turto objektas (objektų rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija).

Vietinė rinkliava ar kita įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatoma ir administruojama vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės sprendimais, tvirtinamais vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais / metodikomis ar atskirais sprendimais. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d.  sprendimu Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ savivaldybės teritorijoje buvo įvesta vietinė rinkliava.  Jurbarko rajono savivaldybės  tarybos  sprendimu vietinės rinkliavos administravimas pavestas UAB „TRATC“. Jurbarko rajono savivaldybės  komunalinių atliekų turėtojai vietinę rinkliavą moka Administratoriui (UAB „TRATC“), kuris surinktas lėšas perveda savivaldybei.  Ši pagal pateiktas Administratoriaus sąskaitas apmoka už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, o administratorius atsiskaito su komunalinių atliekų tvarkytojais pasirašytų sutarčių pagrindu. UAB „TRATC“, vykdydama vietinės rinkliavos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Savivaldybių teritorijose, administravimo funkcijas, taip pat teikia  konsultacijas vietinės rinkliavos mokėtojams, nagrinėja prašymus dėl nekilnojamojo turto objektų atleidimo nuo rinkliavos mokesčio, gyvenančių asmenų skaičiaus tikslinimo, nekilnojamojo turto objektų paskirties keitimo ar įtraukimo į netinkamų naudoti objektų kategoriją, lengvatų suteikimo, atliekų kiekio deklaravimo, duomenų tikslinimo ir kt. klausimais.

Vietinės rinkliavos lengvatas nustato savivaldybės taryba. Pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą gaminių ar pakuočių, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, atliekų tvarkymas yra gamintojų ir importuotojų pareiga, įskaitant ir infrastruktūros diegimą, todėl išlaidos, susijusios su šių atliekų tvarkymu, neįtrauktos į vietinę rinkliavą.

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra

Įgyvendinant ES finansuojamus projektus ir dalinai finansuojant savivaldybių lėšomis, Tauragės regione sukurti komunalinių atliekų tvarkymo pajėgumai, atitinkantys susidarančių atliekų kiekius ir leidžiantys įgyvendinti esamo Valstybinio, regioninio ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų tikslus ir užduotis.

MKA  surinkimas ir surinkimo konteineriai

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje viešųjų konkursų būdu parinktas komunalinių atliekų vežėjas - UAB „Ecoservice“.  Pagal naujai pasirašyta sutartį Jurbarko rajono savivaldybėse pasikeitė atsiskaitymo su vežėjais tvarka –komunalines atliekas surenkanęiam  vežėjui mokama pastovioji dalis ir kintamoji, kuri apskaičiuojama už konteinerių pakėlimus. UAB „Ecoservice“  taip pat vykdo antrinių žaliavų, pakuotės ir pakuotės atliekų, didelio gabarito, statybos ir griovimo bei EEĮ atliekų surinkimą, įskaitant or surinkimą apvažiavimo būdu ( ne rečoiau kaip 2 kartus permetus).  UAB „Jurbarko komunalininkas“ vykdo antrinių žaliavų bei pakuotės ir pakuotės atliekų surinkimą savivaldybės teritorijoje.

Mišrios komunalinės atliekos surenkamos apvažiavimo būdu pagal sutartyse numatytus ir su atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi suderintus  grafikus, kurie skelbiami atliekų tvarkytojų ir sistemos administratoriaus tinklapiuose. MKA surenkamos naudojant įvairių talpų surinkimo konteinerius, įskaitant ir naujai įrengtus pusiau požeminius konteinerius. Už konteinerių tiekimą atliekų turėtojams atsakingi MKA tvarkytojai sutartyse nurodytomis sąlygomis. Komunalinių atliekų vežėjai teikia ne tik mišrių komunalinių atliekų, surinkimo paslaugą, bet aptarnauja antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, žaliųjų atliekų, tekstilės konteinerius, apvažiavimo būdu teikia didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, EEĮ atliekų surinkimo paslaugą.

Lentelė  2 MKA surinkimo konteineriai Jurbarko rajono savivaldybėje, 2020

| Konteinerių rūšis, paskirtis | MKA konteineriai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Individualūs |  |  | Bendrojo naud. |  |
|  | fizinių | juridinių |  |  |  |
| Konteinerių talpa, m³ | 0,12–0,24 | 0,12–0,24 | 0,77–1,1 | 0,77–1,1 | 5 |
| Jurbarko r. sav. | 6 138 | 286 | 97 | 430 | 19 |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams 246.1 straipsnio reikalavimais, savivaldybės turėjo iki 2015 m. sausio 1 d. patvirtinti konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o pasikeitus teisės aktuose nustatytiems antrinių žaliavų surinkimo reikalavimams, jas atnaujinti. Įrengiant tokias antrinių žaliavų surinkimo aikšteles turi būti laikomasi šių reikalavimų (VATP 246.2 straipsnis):

savivaldybių gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose;

vidutiniai atstumai iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių nustatomi rengiant (atnaujinant) ir tvirtinant konteinerių aikštelių išdėstymo schemas;

savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose, kai individualių namų savininkai neaprūpinti individualiais pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo konteineriais, ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų lapkričio 22 d. Įsakymas  01-1404 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų rugpjūčio 26 d. Įsakymo dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ patvirtino atnaujintą konteinerių aikštelių išdėstymo schemą.

Jurbarko rajono savivaldybėje VATP reikalavimai antrinių žaliavų konteinerių aikštelėms – savivaldybių gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų, yra įgyvendinti – 2020 m. viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnauja 336 gyventojus, tačiau antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių plėtrą sodų bei garažų bendrijose reiktų numatyti kito planavimo laikotarpiui.

Siekiant įgyvendinti VATP 2014–2020 m. antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo uždavinius – iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (VATP 230.3. straipsnis) ir užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti (VATP 230.4 straipsnis), Jurbarko rajono savivaldybės individualių namų savininkai buvo aprūpinami 120–240 l talpos individualiais konteineriais stiklo atliekoms ir pakuočių, popieriaus, plastiko atliekoms surinkti. Šiuos konteinerius aptarnauja UAB „Ecoservice“,   sutartyje nurodytu dažnumu.

Lentelė  3 Individualus antrinių žaliavų surinkimo konteinerių kiekis Jurbarko rajono savivaldybėje, 2020 m.

| Savivaldybės | Pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tekstilės surinkimo konteineriai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPA | ST | Aprūpinimas % |  | POP |  |  | PL |  | ST |  |  |  |
|  | Individualūs konteineriai |  |  |  |  | Bendrojo naudojimo konteineriai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konteinerių talpa, m³ | 0,24 | 0,12 |  |  | 2,5 |  | 5 | 2,5 | 5 | 1,8 | 3 | 0,7–1,1 |  |
| Jurbarko r. sav. | 6663 | 6642 | 81 % |  | 63 |  | 19 | 63 | 19 | 63 | 19 | 43 |  |

Šaltinis: Jurbarko rajono savivaldybė

Vidutiniškai Tauragės rajone apie 81 proc. individualių namų aprūpinti individuliais rūšiavimo konteineriais, o daugiabučių namų gyventojams skirtos antrinių žaliavų konteinerių aikštelės vidutiniškai aptarnauja 336 gyventojus, rajono  gyventojams sudarytos visos sąlygos pirminiam rūšiavimui.

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA)

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. reikalavimais, savivaldybės turi užtikrinti, kad būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip po vieną tokią aikštelę savivaldybėse (VATP  248. straipsnis).

Jurbarko rajono savivaldybėje didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA), esanti Statybininkų g. 4E, Jurbarke, pradėta eksploatuoti 2006 m. DASA iš gyventojų ir juridinių asmenų surenkamos pavojingos ir nepavojingos atliekos, antrinės žaliavos. Surinktos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams, toliau jas sutvarkyti ar perdirbti. Atliekų priėmimo tvarka, priimamos atliekos, darbo valandos viešai skelbiamos UAB „TRATC“ interneto svetainėje (https://www.uabtratc.lt/atlieku-priemimo-ikainiai-dasa).

Pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų dalijimosi stotelė DASA aikštelėse buvo įrengta 2018 m. pabaigoje,  o keitimosi daiktais veikla pradėta nuo 2019 m. Šioje stotelėje gyventojai gali pristatyti dar tinkamus naudoti didelių gabaritų daiktus (baldus, langus, duris, dviračius, kilimus, automobilines kėdutes, vežimėlius), elektros ir elektronikos prietaisus, drabužius bei tekstilę, o kiti gyventojai neatlygintinai pasiimti. Kiekvienais metais ši veikla tampa vis populiaresnė, vis daugiau žmonių naudojasi šia paslauga. Informacija apie tokiose stotelėse esamus daiktus, darbo laikas skelbiamas  UAB „TRATC“ tinklapyje (https://www.uabtratc.lt/dalinimasis-daiktais/).

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūra

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. reikalavimais, siekiant didinti perdirbamų atliekų kiekius ir mažinant biologiškai skaidžių atliekų šalinimą į sąvartyną, savivaldybės privalo taip planuoti ir organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose būtų numatytos ir vykdomos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir rūšiuojamojo atliekų surinkimo užduotys (VATP 238 straipsnis). Šiems uždaviniams įgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybėje įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė,  esanti Kalnėnų kaime. Aikštelės plotas -0,37 ha.,  o projektinis pajėgumas 1200 t/metus žaliųjų atliekų. Žaliosios atliekos priimamos tiek iš gyventojų, tiek iš juridinių asmenų. Aikštelėse iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas, kuris parduodamas.

Nuo 2013 m.  Jurbarko rajono savivaldybėje kaip ir visame Tauragės regione vykdomas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas iš miestų gyventojų arba gyventojai turi galimybės savo teritorijoje kompostuoti tokias atliekas. Skatinant žaliųjų atliekų namudinį kompostavimą 2014–2020 m. Jurbarko rajono savivaldybėje tiek miestų, tiek kaimiškų vietovių gyventojams buvo išdalintos 469 kompostavimo dėžės, bei  605 žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai. ų. Tauragės rajono savivaldybėje žaliosios atliekos taip pat renkamos ir šalia miesto esančiuose Taurų ir Butkelių kaimuose.

Lentelė  4 Žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių skaičius Jurbarko rajono savivaldybėje

| Konteinerių rūšis, paskirtis | Žaliųjų atliekų |  |  | Kompostavimo dėžės | Aprūpinimas % | Bendras aprūpinimas bioskaidžių atliekų surinkimo priemonėmis % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Individualūs konteineriai | Aprūpinimas % | Bendrojo naudojimo |  |  |  |
| Jurbarko r. sav. | 605 | 41 % | 22 | 491 | 6 % | 13 % |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Jurbarko rajono savivaldybėje mažiau kaip pusė miesto individualių gyventojų  (apie 41 % visų miesto individualių namų)  aprūpinti žaliųjų atliekų surinkimo konteineriais, ir tik apie  6 % miesto individualių gyventojų  aprūpinti kompostavimo dėžėmis. Žinoma, gyventojai turi teisę ir galimybę tokias atliekas nemokamai pristatyti į ŽAKA, tačiau kadangi ŽAKA tinklas retas -  savivaldybėje tik viena  kompostavimo aikštelė, tokia galimybe naudojasi ne visi. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra informacijos, kokia dalis kaimiškų vietovių individualių namų savininkų savarankiškai įsigijo ar pasigamino  savas kompostines, kurios neįtrauktos į apskaitą.

Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo lygis

Jurbarko rajono savivaldybė, įgyvendindama planavimo dokumentų reikalavimus, turi užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą, kokybę ir prieinamumą. Visuotinumo principas laikomas užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama ne mažiau kaip 95 proc. savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus.

Lentelė  5 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas Jurbarko rajono savivaldybėje, 2020 m.

| Savivaldybė | Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai, kuriems teikiama paslauga, % | Vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų butų savininkai, kuriems teikiama paslauga, % | Sodų paskirties objektų savininkai, kuriems teikiama paslauga, % | Garažų paskirties objektų savininkai, kuriems teikiama paslauga, % | Nekilnojamojo turto objektų savininkai, kurie yra juridiniai asmenys ir teikiama paslauga, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jurbarko r. sav. | 100,00 | 99,94 | 100 | 100,00 | 100,00 |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, Jurbarko rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos 100 proc. atliekų turėtojų, o tai visiškai atitinka VATP reikalavimą užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą.

Komunalinių atliekų susidarymas

Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, Lietuvoje 2020 m. susidarė apie 4,8 mln. tonų atliekų. Vidutinis metinis atliekų susidarymo pirminiame šaltinyje augimas 2014–2018 m. sudarė 2,7 proc. per metus, komunalinės atliekos (įskaitant pakuotes, rastas MKA sraute) sudaro apie 24 proc. Lietuvoje surenkamų atliekų.

AAA valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, 2020 m. Tauragės regione susidarė beveik 32 tūkst. tonų komunalinių atliekų, o  Jurbarko rajono savivaldybėje – 7916 t, arba 25 proc. nuo visų susidariusių atliekų Tauragės regione.  atitinkamai. Reikia pažymėti, kad į šį kiekį neįtrauktos namų ūkiuose sutvarkomos atliekos (žaliųjų atliekų kompostavimas ir kt.), atskirai ne per savivaldybių sistemas surenkamos antrinės žaliavos ir pakuočių atliekos, elektros ir elektronikos, statybos, griovimo atliekos ir nuotekų dumblas iš vandens valymo įrenginių.

Pav. 3 Komunalinių atliekų susidarymas Jurbarko rajono savivaldybėje

Šaltinis: AAA duomenys

Reikia atkreipti dėmesį, kad komunalinių atliekų susidarymas per pastaruosius šešerius metus savivaldybėje sumažėjo beveik 4 tūkst. tonų nuo 11, 5 tūkst. tonų 2016 m. iki 7,9 tūkst. tonų 2020 m. Ši tendencija susijusi ne tik su mažėjančiu gyventojų skaičiumi, bet ir su mažėjančia komunalinių atliekų susidarymo norma vienam gyventojui.

Pav. 4 Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui Jurbarko rajono savivaldybėje, t/metus

Šaltinis: AAA duomenys

Komunalinių atliekų susidarymo norma vienam gyventojui per pastaruosius penkerius metus sumažėjo 10 kg, vidutiniškai regione nuo 380 kg (2016 m.) vienam gyventojui per metus iki 280 kg vienam gyventojui 2020 m. Toks komunalinių atliekų mažėjimas susijęs su saikingesniu vartojimu ir atliekų vengimu – tam įtakos turėjo didėjantis visuomenės sąmoningumas. Žinoma, čia neįvertintas komunalinių atliekų sutvarkymas ne per savivaldybės / regionine atliekų tvarkymo, tačiau bet kuriuo atveju mažėjimo tendencija aiški. Taip pat reikia atsižvelgti kad  Jurbarko rajono savivaldybėje nemaža biologiškai skaidžių atliekų dalis, tikėtina, sukompostuojama vietoje, taip pat dalis atliekų (popierius, mediena ir kt.) naudojama ūkyje.

AAA ataskaitų duomenimis, iš vietinės rinkliavos mokėtojų (gyventojų ir juridinių asmenų) Jurbarko rajono savivaldybėje 2020 m. surinkta apie 7 917  tonų atliekų. Iš jų 4102  tonų ( 52 proc.) buvo perdirbta ir kitaip panaudota, apie 3 252 tonų (41 proc.) – pašalinta sąvartyne. Toks palyginti didelis šalinamų atliekų kiekis (Lietuvoje 2020 m. vidutiniškai buvo pašalinta 19 proc. susidariusių komunalinių atliekų) susijęs su per mažu atliekų panaudojimu ar paruošimu tolesniam panaudojimui regione ir nedideliu atliekų, skirtų deginti, atskyrimu rūšiavimo linijoje.

Pav. 5 Komunalinių atliekų tvarkymas Jurbarko rajono savivaldybėje

Šaltinis: AAA duomenys

MKA surinkimas ir rūšiavimas

Visos Jurbarko rajono savivaldybėje surinktos likusios po rūšiavimo mišrios komunalinės atliekos (MKA) transportuojamos į rūšiavimo įrenginius, esančius regioninio sąvartyno teritorijoje, kuriuos iki 2022 m. eksploatavo bendrovė UAB „Ekobazė“, nuo 2022 m. gruodžio mėnesio rūšiavimo įrenginius eksploatuoja UAB „TRATC“.

2020 m. į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje veikiančią rūšiavimo liniją buvo perduota rūšiuoti 21 525 t. mišrių komunalinių atliekų, iš kurių atskirtos 732 t (3 proc.) pakartotinai naudoti ar perdirbti tinkančios medžiagos (mišrios popieriaus atliekos, plastikinės pakuotės, PET pakuotės, stiklo pakuotės, metalinės pakuotės, kombinuotos pakuotės), 7993 t. (37 proc.) bioskaidžių atliekų, kurios kompostuojamos biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje, o likusios 10 552 t šalinamos sąvartyne.

Antrinių žaliavų išrūšiavimo procentai rūšiavimo linijoje tokie patys kaip visoje Lietuvoje – 1–5 proc. nuo priimamų tvarkyti atliekų. Toks mažas išrūšiavimo procentas susijęs su didėjančiu antrinių žaliavų ir atskirų pakuočių atliekų surinkimu.

Pav. 6 Tvarkomų rūšiavimo įmonėje atliekų kiekiai

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sąvartyno operatorius arba atitinkamai MBA, MA įrenginio operatorius pildo regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų ir (arba) į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitą. Nuo 2016 m. Tauragės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne UAB „TRATC“ vykdė šalinamų arba į MBA/MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus – atliekų monitoringą. Tyrimų, atliktų 2016–2020 m., rezultatai pateikti žemiau esančioje diagramoje.

Pav. 7 MKA morfologijos tyrimų rezultatai

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų arba į rūšiavimo įrenginius priimamų Jurbarko rajono savivaldybės  teritorijoje surinktų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo duomenys rodo, kad antrinės žaliavos sudarė apie 35 proc., o nežiūrint gerai išvystytos biologiškai skaidžių atliekų surinkimo infrastrutūros, biologiškai skaidžios atliekos – apie 15 proc. mišrių komunalinių atliekų, tarp kurių maisto ir virtuvės atliekos sudaro apie 10 proc. Per pastaruosius metus tarp mišrių komunalinių atliekų smarkiai padidėjo stiklo, tekstilės atliekų kiekis.

Lentelė  6 Tvarkomų MBA  atliekų pagal frakcijas kiekiai 1 gyventojui kg/metus, 2020 m.

| Frakcija | kg/ gyventojui |
| --- | --- |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | 9 |
| Žaliosios atliekos | 22 |
| Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos | 1 |
| Biologiškai skaidžios maisto ir virtuvės atliekos | 27 |
| Tekstilės atliekos | 28 |
| Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos | 14 |
| Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos | 22 |
| PET pakuočių atliekos | 3 |
| Kombinuotų pakuočių atliekos | 4 |
| Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos | 2 |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | 30 |

Šaltinis: AAA duomenys

Aukščiau esanti lentelė rodo, kad antrinių žaliavų surinkimą būtina plėsti, taip pat pradėti atskirai rinkti virtuvės maisto atliekas.

Komunalinių atliekų šalinimas sąvartyne

Visos po rūšiavimo likusios ir kitos atliekos, kurių negalima perdirbti ar kitaip panaudoti, šalinamos regioniniame sąvartyne. Čia be likusių po rūšiavimo atliekų taip pat šalinamos  ir tvarkomos kitos regione susidariusios netinkamos perdirbti atliekos, didžiąją dalį jų sudaro statybos ir griovimo  atliekos, kurios naudojamos sąvartyno keliams įrengti, ir kitos perdirbti netinkamos atliekos.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas pradėtas eksploatuoti 2009 m. sausio mėnesį. Sąvartynui skirtas 9,9 ha ploto sklypas  Kaupių k. Žygaičių sen., Tauragės r. Sąvartyne įrengtos modernios aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios atliekų šalinimo sekcijos, susidarančio filtrato valymo įrenginiai, įdiegta atliekų svėrimo ir apskaitos sistema. Sąvartynas išplėstas 2015 m. įrengiant naujas III–IV atliekų šalinimo sekcijas ir subsekcijas atliekoms, turinčioms asbesto, šalinti, atnaujinti filtrato valymo įrenginiai, įrengta sąvartyno dujų surinkimo sistema. 2022 m. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne buvo surinkta ir sudeginta 1108 t CO² ekvivalento.

Lentelė  7 Regioniname sąvartyne šalinamų atliekų kiekiai, t/metus

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašalinta į sąvartyną | 21 443 | 17 765 | 15 847 | 15463 | 13 510 | 15 018 |

altinis : UAB „TRATC“

Ir nors šalinamų atliekų kiekiai kiekvienais metais mažėja – tai susiję su bendru MKA mažėjimu ir su išaugusiu, tačiau nepakankamu ir neatitinkančiu VATP reikalavimų atskiru antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimu, kitų atliekų paruošimu perdirbti ar kitaip panaudoti, aiškiai matyti, kad vis dar didelė dalis, t. y. 40 proc. (Jurbarko rajono savivaldybė -  41 proc.) , atliekų šalinamos. 2021 m. situacija jau gerėja ir buvo šalinta tik 35 proc. atliekų.

Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, tvarkymas

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytas rodiklis iki 2020 m. pasiekti, kad būtų perdirbama ar kitaip panaudojama ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) ir užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti.

Jurbarko rajono savivaldybės  teritorijoje antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas, surenka ir tvarko įstatymų nustatyta tvarka parinkti atliekų tvarkytojai, kurie teikia paslaugas pagal sutarčių sąlygas. Nuo 2020 m. Jurbarko rajone pakuočių atliekas  renka UAB „Jurbarko komunalininkas“, kuris laimėjo viešąjį konkursą ir pradėjo dirbti pagal naują sutartį. Remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis, atliekų turėtojai turi rūšiuoti antrines žaliavas jų susidarymo vietose. Daugiabučių namų gyventojai išrūšiuotas antrines žaliavas turi išmesti į konteinerinėse aikštelėse pastatytus antrinių žaliavų surinkimo konteinerius su atitinkamais užrašais, o individualių namų gyventojai aprūpinti rūšiuojamaisiais konteineriais. Pakuotės, pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš individualių namų gyventojų mieste surenkamos pagal nustatyta grafiką. 2020 m. viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnavo 336 gyventojus, o apie 81 proc. individualių namų aprūpinti individuliais rūšiavimo konteineriais, rajono gyventojams sudarytos visos sąlygos pirminiam rūšiavimui.

2020 m. Jurbarko rajono savivaldybėje  atskirai surinktų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekis sudarė 935 tonas. Vertinant 2018–2021 m. duomenis matyti, kad antrinių žaliavų bei pakuočių atliekų surinkimas išaugo apie  25 proc., labiausiai augo popieriaus ir kartono ir jų  pakuočių surinkimas. Vidutiniškai regione surenkama apie 34 kg antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų vienam gyventojui per metus.

Lentelė  8 Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimas Jurbarko rajono  savivaldybėje

| Savivaldybė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Vienam gyventojui kg per metus (2020 metais ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | 267,5 | 302,1 | 327,5 | 327,4 | 12,0 |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | 67,5 | 61,6 | 69,3 | 122,4 | 2,5 |
| Plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos | 75,8 | 79,6 | 67,1 | 80,5 | 2,5 |
| mišrios pakuotės | 360,1 | 430,9 | 471,6 | 454,4 | 17,3 |
| Iš viso, tonos | 770,9 | 874,3 | 935,5 | 984,7 | 34,3 |

Šaltinis: AAA duomenys

Nuo 2016 m. Lietuvoje veikia vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema, taip kasmet surenkama daugiau nei 600 mln. vienkartinių gėrimų pakuočių. Jurbarko rajono savivaldybėje 2020 m. buvo surinkta daugiau kaip 150 t pakuočių.

Lentelė  9 Surinktų ir sutvarkytų užstato administratoriaus pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekis pagal savivaldybes (tonomis)

| Savivaldybė | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PET | Metalinė | Stiklinė | PET | Metalinė | Stiklinė | PET | Metalinė | Stiklinė |
| Jurbarko r. sav. | 96,6 | 26,3 | 35,9 | 96,3 | 27,3 | 37,9 | 92,3 | 29,0 | 39,1 |

Šaltinis: Užstato sistemos administratorius

AAA duomenimis, dalis pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, susidarančių įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar namų ūkiuose ir kurios tvarkomos tiesiogiai perduodant atliekų tvarkytojams, taip pat priskiriamos komunalinėms atliekoms, nors tai neįtraukiama į savivaldybių atliekų apskaitos duomenis. 2020 m. tokių atliekų buvo surinkta apie 500 t.

Lentelė  10 Juridinių asmenų (ne per savivaldybių komunalinių atliekų sistemas) surenkamos antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas (tonomis), 2020 m.

| Savivaldybė / frakcija | Kiekis, tonomis |
| --- | --- |
| Jurbarko r. sav. |  |
| PET pakuotės | 0,3 |
| plastikai | 138 |
| popierius ir kartonas | 271 |
| stiklas | 120 |
| Iš viso, tonos | 529 |

Šaltinis: AAA duomenys

Įvertinus Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos surenkamas antrines žaliavas ir pakuočių atliekas, juridinių įmonių atliekas, vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemos atliekas, bendras surenkamų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekis Jurbarko rajono savivaldybėje  2020 m. siekė apie 1,6 tūkst. tonų , arba apie 59 kg, vienam asmeniui (lentelė 11). Reikia atkreipti dėmesį, kad tokių antrinių žaliavų kaip popierius, kartonas ar plastikas daugiausia surenkama ne per savivaldybių ar regioninę sistemą, per užstato sistemą daugiausia surenkama PET pakuočių. O per savivaldybės sistemą daugiausia surenkama stiklo atliekų bei kombinuotos pakuotės.

Lentelė  11 Surinktos antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas, 2020 m.

| Savivaldybė / antrinės žaliavos | Surenka savivaldybės sistema | Užstato sistema | Surenka ne savivaldybės sistema | Iš viso, tonos | Vienam gyventojui, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos |  |  |  |  |  |
| Jurbarko r. sav. | 69 |  | 271 | 340 | 12,5 |
| Plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos |  |  |  |  |  |
| Jurbarko r. sav. | 67 |  | 138 | 205 | 7,5 |
| PET pakuočių atliekos |  |  |  |  |  |
| Jurbarko r. sav. | 0,0 | 92 | 0,3 | 92 | 3,4 |
| Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos |  |  |  |  |  |
| Jurbarko r. sav. | 0,0 | 29 |  | 29 | 1,1 |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos |  |  |  |  |  |
| Jurbarko r. sav. | 327 | 39 | 120 | 486 | 8,2 |
| Kombinuotos pakuotės |  |  |  |  |  |
| Jurbarko r. sav. | 471 |  |  | 471 | 17,0 |
| Viso savivaldybėje | 934 | 160 | 529 | 1623 | 59 |

Šaltinis: AAA duomenys

Nuo 2019 m. Jurbarko rajono savivaldybėje padėta diegti tekstilės atliekų surinkimo sistema – gyventojams patogiose vietose statomi konteineriai šioms atliekoms surinkti, Viso šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje  įrengti 43 konteineriai šioms atliekoms surinkti.  Surenkami kiekiai nedideli, tačiau jie auga kiekvienais metais – nuo 34,2 t (2019 m.) iki 97,8 t 2020 m. (2021 m. jau buvo surinkta 100 t).

Pav. 8 Tekstilės atliekų dalies MKA pokytis Jurbarko rajono savivaldybėje

Šaltinis: AAA duomenys

Atsižvelgiant į didėjantį šių atliekų kiekį bendrame MKA sraute, būtina jų surinkimo sistemos plėtra.

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane (238 straipsnis) nustatyta, kad iki 2020 m. sąvartyne šalinamos biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 m. susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų. Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. reikalavimais, siekiant didinti perdirbamų atliekų kiekius ir mažinant biologiškai skaidžių atliekų šalinimą į sąvartyną, savivaldybės privalo taip planuoti ir organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose būtų numatytos ir vykdomos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir rūšiuojamojo atliekų surinkimo užduotys.

Pagrindiniai  biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo būdai Jurbarko rajono savivaldybėje:

Namudinis žaliųjų atliekų kompostavimas;

Žaliųjų atliekų surinkimas ir kompostavimas kompostavimo aikštelėse (ŽAKA);

Nemaža dalis biologiškai skaidžių atliekų tvarkoma Jurbarko rajono savivaldybėje esančioje  žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje (ŽAKA). Žaliosios atliekos priimamos tiek iš gyventojų, tiek iš juridinių asmenų. Aikštelėje iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas, kuris parduodamas arba perduodamas nemokamai.

Lentelė  12 Žaliųjų atliekų tvarkymas Jurbarko rajono savivaldybėje

| ŽAKA | metai | Priimta ŽA, t | Pagaminta komposto, t | Perduota nemokamai | Parduota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jurbarko r. sav. | 2018 | 686 | 610 | 318 | 43 |
|  | 2019 | 304 | 120 | 368 | 109 |
|  | 2020 | 405 | 303 | 54 | 89 |

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Skatinant žaliųjų atliekų tvarkymą 2014–2020 m.  Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams buvo išdalyta beveik 600 žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.

Skatinant žaliųjų atliekų namudinį kompostavimą, 2014–2020 m. Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams buvo išdalyta  beveik 500 vnt. kompostavimo dėžių. Vertinant įvairių tyrimų rezultatus ir analizes daroma prielaida, kad naudojant namudinio kompostavimo dėžes, individualiame namų ūkyje galima sutvarkyti (sukompostuoti) apie 150 kg biologiškai skaidžių atliekų, įskaitant apie 30–40 kg virtuvės maisto atliekų. Tokiu būdu rajone per metus kompostuojama apie 160 t biologiškai skaidžių atliekų.

Lentelė  13 Kompostavimo dėžių skaičius ir prognozinis sukompostuojamų atliekų kiekis Jurbarko rajono savivaldybėje

| Konteinerių rūšis, paskirtis | Individualių namų skaičius | Kompostavimo dėžės | Prognozinis kompostuojamų atliekų kiekis, t/metus |
| --- | --- | --- | --- |
| Jurbarko r. sav. | 8 256 | 491 | 162 |

Šaltinis: Savivaldybių duomenys ir konsultanto skaičiavimai

Vis dėlto tokių žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių yra nepakankama  – Jurbarko rajono savivaldybėje mažiau kaip pusė miesto individualių gyventojų  (apie 41 % visų miesto individualių namų)  aprūpinti žaliųjų atliekų surinkimo konteineriais, ir tik apie  6 % miesto individualių gyventojų  aprūpinti kompostavimo dėžėmis.  Žinoma, gyventojai turi teisę tokias atliekas nemokamai pristatyti į ŽAKA, bet kadangi ŽAKA tinklas retas, tokia galimybe naudojasi ne visi. Dalis gyventojų tokias atliekas kompostuojasi savo pasidarytose kompostavimo dėžėse ar duobėse, o tai neatsispindi statistikoje.

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas numato, kad atskirų maisto atliekų surinkimo galimybė bus suteikiama ir didžiųjų miestų gyventojams. Taip pat Atliekų tvarkymo taisyklėse numatyta, kad nuo 2019 m. atskirai maisto atliekos bus surenkamos iš didžiųjų miestų, kuriuose daugiau nei 50 000 gyventojų, t. y. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus. Atliekų direktyvoje valstybės narės skatinamos atskirai rinkti biologines atliekas ir jas perdirbti, todėl direktyvoje nustatytos tokios priemonės (1–2 punktai) ir tokie tikslai (3 ir 4 punktai):

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Europos Komisija paprašo Europos standartizacijos organizacijų parengti Europos standartus organiniu būdu perdirbamoms biologinėms atliekoms ir perdirbimo metu gautiems produktams (kompostui ir raugui).

Iki 2019 m. kovo 31 d. numatyta parengti vieningą metodiką susidarančioms maisto atliekoms apskaityti. Ketinama parengti metodiką, kuri leistų aiškiai išmatuoti maisto atliekas, suteikiant rezultatus, kuriuos galima būtų laiku palyginti su valstybėmis narėmis.

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrintas biologinių atliekų atskyrimas ir perdirbimas susidarymo vietoje arba atskiras surinkimas ir nemaišymas su kitomis atliekomis.

Nuo 2027 m. sausio 1 d. komunalinės biologinės atliekos kurios patenka į aerobinį ar anaerobinį apdorojimą galės būti užskaitomos kaip perdirbtos tik tuo atveju, jeigu jos bus surenkamos atskirai ar išrūšiuojamos susidarymo vietoje.

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrintas biologinių atliekų atskyrimas ir perdirbimas susidarymo vietoje arba atskiras surinkimas ir nemaišymas su kitomis atliekomis.

Nuo 2027 m. sausio 1 d. komunalinės biologinės atliekos, kurios patenka į aerobinį ar anaerobinį apdorojimą galės būti užskaitomos kaip perdirbtos tik tuo atveju, jeigu jos bus surenkamos atskirai ar išrūšiuojamos susidarymo vietoje.

Jurbarko rajono savivaldybėje kaip ir visame Tauragės regione atskiras MVA neįvestas. Rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, atskirtos viešojo maitinimo įstaigų maisto / virtuvės atliekos (MVA) dažniausiai nemokamai atiduodamos sušerti gyvūnams arba tvarkomos privačiose įmonėse kituose regionuose, kadangi Tauragės regione nėra įmonės, tvarkančios tokias atliekas. Dalis  gyventojų VMA  (žalioji frakcija) yra kompostuojama arba namuose dalis ŽAKA. Įdiegiamas atskiras MVA surinkimas  rajone bei Tauragės regione ir atskiras nuo kitų biologiškai skaidžių atliekų perdirbimas:

Leistų įgyvendinti ES ir nacionalinius reikalavimus atliekoms perdirbti.

Galimai sumažintų susidarančių atliekų kiekį.

Dėl užterštumo sumažėjimo pagerėtų išrūšiuojamų antrinių atliekų kokybė.

Puoselėtų gamtinius išteklius kompostu pakeičiant dalį fosfato, kalio, azoto trąšų.

Vertinant namų ūkiuose surenkamų / kompostuojamų žaliųjų atliekų kiekius galima teikti, kad kiekvienais metais tvarkomų biologiškai skaidžių atliekų kiekis didėja ir 2020 m. sudarė apie 700  tonų, arba apie 25 kg vienam gyventojui.

Lentelė  14 Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotis

| Teritorija | Didžiausias leistinas šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, tonų / metus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014–2015 m. | 2016–2017 m. | 2018–2019 m. | nuo 2020 m. |
| Tauragės regionas | 13 794 | 12 414 | 11 035 | 9655 |
| Pašalinta Tauragės regione | 11 183 | 7 350 | 707 | 1149 |

Šaltinis: AAA duomenys

Jurbarko rajono savivaldybėje įdiegtas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas, namudinis kompostavimas ir bei regioninis  išrūšiuotų biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas leido visiškai pasiekti ir viršyti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotis Tauragės regionui bendrai.

Statybos ir griovimo, elektros ir elektroninių  bei kitų atliekų tvarkymas

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. reikalavimais, savivaldybės turi užtikrinti, kad būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip po vieną tokią aikštelę savivaldybėse (VATP 248. straipsnis), o komunalinių atliekų tvarkymas turi būti taip organizuojamas, kad atliekas skatintų paruošti naudoti pakartotinai ir perdirbti. Savivaldybės privalo užtikrinti galimybes:

atiduoti buityje susidarančias statybines atliekas ir naudotų padangų atliekas;

atiduoti baldų, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų, akumuliatorių ir kitas komunalines atliekas. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad jų organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos neatsisakytų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekų iš gyventojų;

atiduoti buityje susidarančias pavojingąsias atliekas.

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuoja vieną didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę Jurbarko rajono savivaldybėje. Tvarkomų atliekų kiekiai nuolat didėja ir per 2020 m. aikštelėse priimta 480 t nepavojingų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų. Į DASA atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai pagal patvirtintas susikaupimo normas vienam gyventojui arba namų valdai per metus, priklausomai nuo atliekų rūšies.

Pav. 9 Tvarkomų DASA atliekų kiekiai 2016–2020 m. Jurbarko rajono savivaldybėje

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

Gyventojų aktyvumas pristatant atliekas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles kiekvienais metais vis didėja ir 2020 metais jau siekė  17 kg  vienam gyventojui.

Pav. 10 Vienam gyventojui surenkamų DASA atliekų kiekio pokytis Jurbarko rajono savivaldybėje

Šaltinis: UAB „TRATC“ duomenys

DASA daugiausia atliekų pristato fiziniai asmenys, t. y. gyventojai, kurie į aikšteles dažniausiai pristato nepavojingas atliekas – naudotas automobilių padangas, didžiąsias atliekas (baldus), statybos ir griovimo atliekas, autoplastikus, langų stiklą, o pavojingų atliekų, surinktų didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, kategorijoje dominuoja nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, pavojingomis medžiagomis užterštos pakuotės, šaldytuvai ir kita šaldymo įranga, dienos šviesos lempos, tepalo, kuro, oro filtrai. Tokios atliekos taip pat surenkamos apvažiavimo būdu, kuris organizuojamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta, kad EEĮ gamintojų ir importuotojų organizacijos privalo sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose DGASA, šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo ir Jurbarko rajono savivaldybėje tokia sutartis pasirašyta su UAB „Atliekų tvarkymo centras“, UAB „EMP recycling“

Bešeimininkių atliekų tvarkymas

2019 m. Jurbarko rajono savivaldybėje susidarė apie 100 t bešeimininkių atliekų, o 2020 m. tokių atliekų visai nebuvo.

Pav. 11 Bešeimininkių atliekų susidarymas Jurbarko rajono savivaldybėje

Šaltinis: AAA duomenys

Bešeimininkės atliekos tvarkomos savivaldybių biudžeto (aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis) lėšomis. Savivaldybės pateiktais duomenimis, bešeimininkių atliekų tvarkymui 2019 m. iš viso  buvo skirta apie 18 tūkst. eurų.

Visuomenės švietimas ir informavimas

Visuomenės švietimas užima svarbią vietą komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje – skatina tinkamą visuomenės dalyvavimą įsitraukiant į atliekų tvarkymo sistemą. Nuolat šviečiant visuomenę, keliamas jos aplinkosauginio sąmoningumo lygis, supažindinama su komunalinių atliekų tvarkymo ypatumais, informuojama apie egzistuojančią tvarką bei infrastruktūrą. Pagrindiniai visuomenės švietimo ir informavimo tikslai:

Visuomenės informavimas siekiant supažindinti su esama sistema, būsima sistema, jos pakitimais;

Visuomenės informavimas ir švietimas siekiant pakeisti požiūrį ir elgseną;

Visuomenės informavimas ir švietimas siekiant išugdyti visuomenę, kuri išmano ir sugeba spręsti aplinkosaugines problemas.

Informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais kryptys privalo būti suderintos su atliekų tvarkymo sistemos plėtra ir vykstančiais, įgyvendinamais projektais. Šiuo metu regione pagrindinę visuomenės švietimo ir informavimo funkciją atlieka UAB „TRATC“,  savivaldybės, gamintojams ir importuotojams atstovaujančios organizacijos ir atliekas surenkančios įmonės. Pagrindinės vykdytos veiklos:

konkursas moksleiviams „Aš rūšiuoju ir kitus to mokau“;

pažintiniai vizitai į Klaipėdos „Fortum“ deginimo gamyklą ir Alytaus, Kauno (ar kt.) MBA, reklaminio pobūdžio klipai regioninėje televizijoje;

radijo laidos / viktorinos, informaciniai pranešimai vietinėje ir nacionalinėje spaudoje, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ internetiniame tinklapyje;

išleistas leidinys apie Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir atliekų tvarkymą.

Norint vertinti vykdomos visuomenės informavimo ir švietimo veiklos įtaką gyventojų sąmoningumui, atliekų vengimui ir kt., prieš vykdant švietimo kompanijas būtina atlikti gyventojų apklausas ir jas pakartoti jau įgyvendinus kompaniją.

ANKSTESNIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

AAA valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, 2020 m. Tauragės regione susidarė beveik 32 tūkst. tonų komunalinių atliekų, o  Jurbarko rajono savivaldybėje – 7916 t, arba 25 proc. nuo visų susidariusių atliekų Tauragės regione. Reikia pažymėti, kad į šį kiekį neįtrauktos namų ūkiuose sutvarkomos atliekos (žaliųjų atliekų kompostavimas ir kt.), atskirai ne per savivaldybių sistemas surenkamos antrinės žaliavos ir pakuočių atliekos, elektros ir elektronikos, statybos, griovimo atliekos ir nuotekų dumblas iš vandens valymo įrenginių. Reikia atkreipti dėmesį, kad komunalinių atliekų susidarymas per pastaruosius šešerius metus savivaldybėje sumažėjo beveik 4 tūkst. tonų nuo 11, 5 tūkst. tonų 2016 m. iki 7,9 tūkst. tonų 2020 m. Ši tendencija susijusi ne tik su mažėjančiu gyventojų skaičiumi, bet ir su mažėjančia komunalinių atliekų susidarymo norma vienam gyventojui. Komunalinių atliekų susidarymo norma vienam gyventojui per pastaruosius penkerius metus sumažėjo 10 kg, vidutiniškai regione nuo 380 kg (2016 m.) vienam gyventojui per metus iki 280 kg vienam gyventojui 2020 m. Toks komunalinių atliekų mažėjimas susijęs su saikingesniu vartojimu ir atliekų vengimu – tam įtakos turėjo didėjantis visuomenės sąmoningumas. Žinoma, čia neįvertintas komunalinių atliekų sutvarkymas ne per savivaldybės / regionine atliekų tvarkymo, tačiau bet kuriuo atveju mažėjimo tendencija aiški. Taip pat reikia atsižvelgti kad  Jurbarko rajono savivaldybėje nemaža biologiškai skaidžių atliekų dalis, tikėtina, sukompostuojama vietoje, taip pat dalis atliekų (popierius, mediena ir kt.) naudojama ūkyje.

Jurbarko rajono savivaldybėje VATP reikalavimai antrinių žaliavų konteinerių aikštelėms ir konteinerių kiekiams iš esmės įgyvendinti – 2020 m. viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnavo 336 gyventojus, o apie 81 proc. individualių namų aprūpinti individuliais rūšiavimo konteineriais, rajono gyventojams sudarytos visos sąlygos pirminiam rūšiavimui.

2020 m. Jurbarko rajono savivaldybėje  atskirai surinktų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekis sudarė 935 tonas. Vertinant 2018–2021 m. duomenis matyti, kad antrinių žaliavų bei pakuočių atliekų surinkimas išaugo apie  25 proc., labiausiai augo popieriaus ir kartono ir jų  pakuočių surinkimas. Vidutiniškai regione surenkama apie 34 kg antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų vienam gyventojui per metus.

Įvertinus Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos surenkamas antrines žaliavas ir pakuočių atliekas, juridinių įmonių atliekas, vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemos atliekas, bendras surenkamų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekis Jurbarko rajono savivaldybėje  2020 m. siekė apie 1,6 tūkst. tonų , arba apie 59 kg, vienam asmeniui. Nuo 2019 m. Jurbarko rajono savivaldybėje padėta diegti tekstilės atliekų surinkimo sistema – gyventojams patogiose vietose statomi konteineriai šioms atliekoms surinkti, Viso šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje  įrengti 43 konteineriai šioms atliekoms surinkti.  Surenkami kiekiai nedideli, tačiau jie auga kiekvienais metais – nuo 34,2 t (2019 m.) iki 97,8 t 2020 m. (2021 m. jau buvo surinkta 100 t).

Nemaža dalis biologiškai skaidžių atliekų tvarkoma Jurbarko rajono savivaldybėje esančioje  žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje (ŽAKA). Skatinant žaliųjų atliekų tvarkymą 2014–2020 m.  Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams buvo išdalyta beveik 600 žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių  bei apie 500 vnt. kompostavimo dėžių. Vertinant namų ūkiuose surenkamų / kompostuojamų žaliųjų atliekų kiekius galima teikti, kad kiekvienais metais tvarkomų biologiškai skaidžių atliekų kiekis didėja ir 2020 m. sudarė apie 700  tonų, arba apie 25 kg vienam gyventojui. Vis dėlto tokių žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių yra nepakankama  – Jurbarko rajono savivaldybėje mažiau kaip pusė miesto individualių gyventojų  (apie 41 % visų miesto individualių namų)  aprūpinti žaliųjų atliekų surinkimo konteineriais, ir tik apie  6 % miesto individualių gyventojų  aprūpinti kompostavimo dėžėmis

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuoja vieną didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę Jurbarko rajono savivaldybėje. Tvarkomų atliekų kiekiai nuolat didėja ir per 2020 m. aikštelėse priimta 480 t nepavojingų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų arba 17 kg  vienam gyventojui.

AAA ataskaitų duomenimis, iš vietinės rinkliavos mokėtojų (gyventojų ir juridinių asmenų) Jurbarko rajono savivaldybėje 2020 m. surinkta apie 7 917  tonų atliekų. Iš jų 4102  tonų ( 52 proc.) buvo perdirbta ir kitaip panaudota, apie 3 252 tonų (41 proc.) – pašalinta sąvartyne. Toks palyginti didelis šalinamų atliekų kiekis (Lietuvoje 2020 m. vidutiniškai buvo pašalinta 19 proc. susidariusių komunalinių atliekų) susijęs su per mažu atliekų panaudojimu ar paruošimu tolesniam panaudojimui regione ir nedideliu atliekų, skirtų deginti, atskyrimu rūšiavimo linijoje.

Pav. 12 Komunalinių atliekų tvarkymas  Jurbarko rajono savivaldybėje

Remiantis atlikta regiono ir regiono savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos analize žemiau pateiktas Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2014–2020 m. nustatytų uždavinių ir rodyklių įgyvendinimo regione vertinimas.

Lentelė  15 Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano įgyvendinimas

| Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano užduotys | Kiekybinė užduotis Tauragės regionui | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| Iki 2016 m. užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 55 proc. regiono teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų per metus, o kitos susidariusios komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ir kitaip panaudotos; Iki 2020 m. užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 35 proc. (arba 11 145 t) Tauragės regiono teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų per metus, o kitos susidariusios komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ir kitaip panaudotos. | Iki 2016 m. užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 24 911 t Iki 2020 m. užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 11 145 t | Neįgyvendinta 2020 m. šalinamų komunalinių atliekų kiekis sudarė 12 852 t |
| Užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos neviršytų VSATP numatytų užduočių (žr. 3 stulpelį). | Nuo 2014 iki 2015 m. šalinti ne daugiau kaip 13 794 t/metus; Nuo 2016 iki 2017 m. šalinti ne daugiau kaip 12 414 t/metus; Nuo 2018 iki 2019 m. šalinti ne daugiau kaip 11 035 t/metus; Nuo 2020 m. šalinti ne daugiau kaip 9655 t/ metus | Įgyvendinta Nuo 2014 iki 2015 m. pašalinta 11 183 t Nuo 2016 iki 2017 m. pašalinta 7350 t Nuo 2018 iki 2019 m. pašalinta 707 t 2020 m. pašalinta 1149 t |
| Iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį). | Iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 5 145 t | Neįgyvendinta 2020 m. buvo perdirbta ar kitaip panaudojama tik 4 102 t (52 proc.) |
| Užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiamos naudoti pakartotinai ir perdirbti; | Paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti ne mažiau kaip 1 385 t antrinių žaliavų | Įgyvendinta Vidutiniškai surenkama 58 proc., arba 1623 t arba 59 kg/asmeniui |
| Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir atskiro surinkimo sistemos plėtros užduotys |  |  |
| Iki 2015 m. įdiegti žaliųjų atliekų susidarymo vietoje tvarkymo infrastruktūrą, pateikiant gyventojams kompostavimo dėžes arba taikant skatinimo priemones, gyventojams įsirengiant individualaus kompostavimo priemones savo lėšomis; nesant galimybės kompostuoti individualiai, gyventojams sudaryti galimybes pristatyti žaliąsias atliekas į centralizuoto jų surinkimo ar tvarkymo aikšteles (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles); Iki 2016 m. įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriama ir apdorojama arba perduodama toliau apdoroti biologiškai skaidžių atliekų dalis; Iki 2019 m. įdiegti atskirą maisto / virtuvės atliekų surinkimo sistemą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktų maisto / virtuvės atliekoms apdoroti. | Iki 2015 m. pateikti trūkstamas kompostavimo dėžes individualių namų gyventojams arba paskatinti gyventojus kompostuoti savos gamybos kompostavimo įrenginiuose. Iki 2019 m. įdiegti atskirą maisto atliekų surinkimo sistemą | Įgyvendinta Regione išdalyta apie 500 vnt. kompostavimo dėžių bei . Gyventojų aprūpinimas kompostavimo dėžėmis sudaro apie 13 proc. Gyventojams išdalyta beveik 600 žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių. Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo metu atskirtos biologiškai skaidžios atliekos kompostuojamos kompostavimo aikštelėje. Nuo 2023 m. planuojamas atskiras maisto surinkimas |
| Atskiro atliekų surinkimo sistemos plėtros užduotys |  |  |
| Iki 2015 m. sausio 1 d. turėti parengtas ir patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o pasikeitus teisės aktų reikalavimams antrinių žaliavų surinkimui, jas atnaujinti; Užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti (rajonų savivaldybėse ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų, Tauragės mieste 600 gyventojų); Iki 2016 m. užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 150 m; Iki 2018 m. užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antriniu žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 100 m; Savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos; Pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, taip pat laikinuosius specialius konteinerius viešųjų renginių metu; Jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba jų naudojimas ekonomiškai netikslingas, taikyti kitas priemones ir būdus (pvz., antrinių žaliavų surinkimas specialiais maišais, antrinių žaliavų turėtojų apvažiavimas ar kita). | Iki 2015 m. sausio 1 d. parengti schemas ir atnaujinti bei papildyti parengtas antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schema likusiose savivaldybėse Iki 2016 m. įrengti trūkstamas antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles sodų ir garažų bendrijose, pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų | Įgyvendinta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų lapkričio 22 d. Įsakymas 01-1404 2020 m. viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnauja 336 gyventojus Vidutiniškai Jurbarko rajono savivaldybėje apie 81 proc. individualių namų aprūpinti individuliais rūšiavimo konteineriais |
| Užtikrinti, kad didžiųjų miestų savivaldybėse (Alytaus, Klaipėdos, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus) būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 100 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip viena tokia aikštelė savivaldybės teritorijoje; | Užduotis įgyvendinta | Įgyvendinta Savivaldybės teritorijoje yra 1 DASA |
| Ne mažiau kaip 2 kartus per metus užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu. Savivaldybės turi užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas) atskirą surinkimą, ir kad jų organizuojamose atliekų tvarkymo sistemose nebūtų atsisakoma iš gyventojų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekų; Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip du kartus per metus; Savivaldybės, sudarydamos sutartis su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų tvarkymo sistemų, turi siekti, kad tie pavojingųjų atliekų srautai, kurių surinkimas techniškai galimas, būtų surenkami tiesiogiai iš gyventojų, įrengiant specialius konteinerius gyvenamuose namuose arba komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelėse. | Esant galimybei sutartyse su atliekų tvarkytojais nustatyti prievolę dėl didelių gabaritų, pavojingų atliekų surinkimo (2 kartus / metus) apvažiavimo būdu. Esant galimybei sutartyse su gamintojų ir importuotojų organizacijomis nustatyti prievolę dėl pavojingų atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių įrengimo. | Įgyvendinta Komunalinių atliekų tvarkytojai 2 kartus per metus surenka tokias atliekas apvažiavimo būdu Pasirašytos sutartys dėl papildančių sistemų įdiegimo regiono savivaldybių teritorijose |
| Numatyti atskirą tekstilės atliekų surinkimą. | Iki 2015 m. sausio 1 d. atnaujintoje antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schemoje numatyti šių atliekų surinkimo konteinerių skaičių ir plėtrą | Iš dalies įgyvendinta Planuojama plėtra |
| Iki 2015 m. gruodžio 31 d. būtų surenkama ne mažiau kaip 4 kg vienam gyventojui per metus buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų; Nuo 2016 m. būtų surenkama ne mažiau kaip 45 proc. (masės procentais) elektros ir elektroninės įrangos, atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kiekį, patiektą vidaus rinkai. | Esant galimybei nustatyti gamintojų ir importuotojų organizacijoms uždavinį dėl 4 kg EEĮ atliekų vienam gyventojui surinkimo Nuo 2016 m. surinkti ne mažiau kaip 45 proc. (masės procentais) elektros ir elektroninės įrangos, atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kiekį, patiektą vidaus rinkai | Iš dalies įgyvendinta Surenkama apie 1 kg EEĮ atliekų vienam gyventojui Vykdoma šalies mastu. 2020 m. vidaus rinkai pateikta 42 006 t, iš jų 36 223 t buitinės EEĮ |

Atliekų tvarkymo planų būklė vertinama, ar pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir priemones. Labai gera – pasiekta 100 proc. planuojamo rezultato; gera – pasiekta 70–100 proc. planuojamo rezultato; patenkinama – 50–70 proc. planuojamo rezultato; bloga – pasiekta <50 proc. planuojamo rezultato.

Lentelė  16 Jurbarko rajono savivaldybės  komunalinių atliekų tvarkymo plano vertinimo kriterijai

| Atliekų tvarkymo būdas | Vertinimo rodikliai | Laukiamas rezultatas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| Atliekų prevencija | Bendras komunalinių atliekų susidarymas, tonomis per metus | Mažėjimas arba stabilumas | Mažėjimas Nuo 11 517 t 2016 m. iki 7 917 t 2020 m. |
|  | Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui, kilogramais per metus | Mažėjimas arba stabilumas | Mažėjimas Nuo 380 kg 2016 m. iki 280 kg 2020 m. |
|  | Komunalinių atliekų susidarymas vienam namų ūkiui, kilogramais per metus | Mažėjimas arba stabilumas | Mažėjimas Nuo 920 kg 2016 m. iki 688 kg 2020 m. |
| Atliekų paruošimas perdirbti | Iš gyventojų ir juridinių asmenų (įmonių, įstaigų, organizacijų) atskirai surinktų ir paruoštų perdirbti pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų kiekiai, tonomis per metus pagal atliekų kategorijas (popieriaus ir kartono, stiklo, plastikų, metalo atliekos) | Didėjimas | Didėjimas Nuo 1 396 t 2018 m. iki 1 524 t 2020 m. |
|  | Pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų kiekis, išrūšiuotas ir paruoštas perdirbti mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijoje arba regioniniuose apdorojimo įrenginyje, tonomis per metus | Didėjimas, stabilumas, vėliau mažėjimas | Mažėjimas Nuo 1032 t 2016 m. iki 732 t 2020 m. |
|  | Atskirai surinktų buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiai, tonomis per metus | Didėjimas | Didėjimas Nuo 400 t 2016 m. iki 1266 t 2020 m. |
|  | Atskirai surinktų biologinių atliekų kiekiai, tonomis per metus | Didėjimas | Mažėjimas Nuo 5701 t 2016 m. iki 4 248 t 2020 m |
|  | Bendras perdirbti surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis, tonomis per metus, įskaitant ir biologinių atliekų kompostavimą, procentais nuo bendro susidarančių komunalinių atliekų kiekio | Didėjimas | Didėjimas, tačiau visiškai neatitinkantis VATP rodyklių Nuo 43 proc. 2016 m. iki 52 proc. 2020 m. |
| Atliekų naudojimas | Panaudotų energijai gauti komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Didėjimas arba stabilumas, vėliau mažėjimas | Didėjimas 2020 m. buvo paruošta deginti 2246 t atliekų |
| Atliekų šalinimas | Pašalintų sąvartyne komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Ne daugiau nei 55 proc. 2016 m. | Neįgyvendinta Pašalinta 56 proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio |
|  |  | Ne daugiau nei 35 proc. 2020 m. | Neįgyvendinta Pašalinta 41 proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio |
|  | Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, tonomis per metus (vertinant regioniniu mastu) | Mažėjimas | Mažėjimas 2020 m. pašalinta 1 149 t biologiškai skaidžių atliekų |
|  | Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio (vertinant regioniniu mastu) | Mažėjimas | Mažėjimas 2020 m. pašalintos biologiškai skaidžios atliekos sudarė 9 proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio |

Šaltinis: Konsultanto vertinimas pagal AAA duomenis, savivaldybių ir UAB „TRATC“ duomenys

Įvertinus Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytų uždavinių įgyvendinimą regione, esamą sukurtą infrastruktūrą ir numatytas naujas komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, žemiau pateikiama Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

Lentelė  17 Jurbarko rajono savivaldybės  komunalinių atliekų tvarkymo sistemos  stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

| Stiprybės | Silpnybės |
| --- | --- |
| Visos po rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos šalinamos ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiame Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne; Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga prieinama ir teikiama visiems atliekų turėtojams; Gyventojams sudarytos sąlygos pirminiam atliekų rūšiavimui: viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė vidutiniškai aptarnauja 366 gyventojams, apie 81 proc. individualių namų gyventojų aprūpinti individualiais rūšiavimo konteineriais, išdalyta 500 vnt. kompostavimo priemonių namudiniam kompostavimui, bei 600 konteinerių žaliųjų atliekų surinkimui, savivaldybėje įrengtos 1 DASA ir 1 kompostavimo aikštelės; Pasirašytos sutartys su GIA dėl pakuočių atliekų surinkimo; Savivaldybių bendradarbiavimas leidžia optimaliau vykdyti atliekų tvarkymo užduotis; Komunalinės atliekos renkamos atskirais srautais, pvz., žaliosios, pakuočių atliekos, antrinės žaliavos, didelių gabaritų atliekos, per papildančias sistemas renkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buities pavojingos atliekos, padangos ir panašiai. | Esamas mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą dydis netenkina atliekų tvarkymo sistemos plėtros poreikių; Esama apmokėjimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo tvarka neskatina atliekų turėtojų mažinti komunalinių atliekų susidarymo, daugiau atliekų rūšiuoti; Regione nėra maisto atliekų apdorojimo įrenginių; Nežiūrint sukurtos infrastruktūros, pasirašytos sutartys dėl papildančių sistemų atskirai surenkamų pakuočių, pakuočių atliekų ar antrinių žaliavų ir kitų atliekų kiekiai nedideli; Tik apie 41 % visų miesto individualių namų aprūpinti žaliųjų atliekų surinkimo konteineriais, ir tik apie 6 % miesto individualių gyventojų aprūpinti kompostavimo dėžėmis; Nepakankamai greitai mažinamas į sąvartyną šalinamų atliekų kiekis – 2020 m. buvo šalinama apie 41 proc. susidariusių komunalinių atliekų; Surenkamų antrinių žaliavų ir išrūšiuotų atliekų kokybė yra žema ir dažnai netinkama perdirbti ar pakartotinai panaudoti, o tai mažina perdirbamų atliekų kiekius; Nevykdant gyventojų informuotumo tyrimų, nėra galimybės įvertinti visuomenės informavimo ir švietimo efektyvumą. |
| Galimybės | Grėsmės |
| Galimybė ES finansinės paramos 2021–2027 m. laikotarpiu finansuoti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą tiek Tauragės regione tiek Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje ; Galimybė įdiegti atskirą virtuvės maisto atliekų perdirbimo sistemą, kuri yra aukštesnės atliekų tvarkymo hierarchijos už atliekų deginimą; Galimybė plečiant DASA ir / ar atskirų atliekų (pvz., tekstilės atliekų) surinkimo tinklą, padidinti perdirbamų atliekų kiekius; Galimybė tvarkyti VMA aplinkiniuose regionuose, turinčiuose VMA perdirbimo įrenginius; Galimybė aktyvinti visuomenės informavimą ir švietimą; Galimybė stiprinti atliekų prevencijos ir tvarkymo plano stebėseną, priimti sprendimus paremtus esamais duomenimis. | Augant ekonomikai, galimai daugiau susidarys komunalinių atliekų; DASA plėtrą stabdo žemės trūkumas; Nesant perdirbimo technologijoms, tekstilės ir kitų atliekų (kombinuota pakuotė) atskiro surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros, plėtra sunkai įsivaizduojama; Diegiant naują komunalinių atliekų infrastruktūrą, augs mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos; Nesant MVA atliekų tvarkymo, nebus įgyvendinti Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano reikalavimai. |

- ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO STRATEGIJA

- JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 METŲ PLANAS

Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas – tai regioniniu bendradarbiavimu grįstas žaliojo kurso bei valstybinės strategijos tikslų įgyvendinimo pagrindas. Rajono atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija atliepia darnaus vystymosi tikslus (angl. sustainable development goals (SDG)) (toliau – DVT), siekiant horizontalios ir sisteminės valstybės bei Tauragės regiono plėtros.

Jurbarko rajonas, įgyvendindamas Jurbarko rajono savivaldybės atliekų ir tvarkymo 2021-2027 metų planą, prisidės prie žemiau išvardintų DVT įgyvendinimo. Priemonių plane prie kiekvieno tikslo nurodomi ir DTV, prie kurių pasiekimo Jurbarko rajonas prisideda įgyvendindamas šio Plano priemones.

| Darnaus vystymosi tikslas | Darnaus vystymosi tikslas ir jį pasiekti padedančios Jurbarko rajono savivaldybės atliekų ir tvarkymo 2021-2027 metų plano priemonės |
| --- | --- |
|  | 6 tikslas. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją. Rajone siekiama pagerinti vandens kokybę mažinant taršą, kuri susijusiu su sąvartyno veikla. |
|  | 7 tikslas. Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija. Rajone siekiama naudoti vis daugiau tvarios energijos, vykdyti atsinaujinančią energiją gaminančių įrenginių plėtrą (plėtojama lokalių elektros gamybos įrenginių infrastruktūra). |
|  | 9 tikslas. Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir skatinti naujoves. Rajone siekiama modernizuoti atliekų surinkimo, tvarkymo, perdirbimo ir šalinimo infrastruktūrą, kuri atlieptų tvaraus vartojimo standartus. |
|  | 11 tikslas. Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs. Rajone siekiama kurti darnią miestų aplinką atnaujinant atliekų surinkimo infrastruktūrą ir didinant sąmoningumą atliekų prevencijos klausimais. |
|  | 12 tikslas. Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius. Rajone skatinama prioretizuoti daugkartinių gaminių vartojimą ir gamybą, taip pat daiktų pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. |
|  | 13 tikslas. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų. Rajone siekiama didinti aplinkosauginį sąmoningumą, vykdyti gyventojų švietimą klimato kaitos klausimais, informuojant apie jų veiksmų įtaką klimato kaitai. |
|  | 14 tikslas. Išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius darniam vystymuisi. Jurbarko rajone esančių vandens telkinių taršos prevencija didinant atliekų perdirbimą, mažinant šalinimą, kuris nekeltų pavojaus aplinkai. |
|  | 15 tikslas. Saugoti, atkurti ir skatinti darnų sausumos ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės būklės blogėjimą ir pakeisti šį procesą priešinga kryptimi bei sustabdyti biologinės įvairovės praradimą. Vandens ir sausumos ekosistemų išsaugojimas, skatinant tvarų vartojimą. |
|  | 17 tikslas. Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę. Planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant savivaldybėms, regioniniam atliekų tvarkymo centrui ir kitiems sistemos dalyviams, taip užtikrinant darnų tikslų pasiekimą, gerinant atliekų tvarkymą ir prevenciją bendruomenėse. |

  - Nacionaliniai atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai

Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas atliepia šiuos Nacionaliniame pažangos plane bei kituose valstybinės reikšmės dokumentuose nurodytus strateginius tikslus ir uždavinius susijusius su atliekų prevencija ir tvarkymu (pagrindinės nuostatų raktinės frazės paryškintos juodai):

Lentelė  18 Nacionaliniai atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai

| Dokumentas | Dokumento punktas | Citata |
| --- | --- | --- |
| 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas | Uždavinys 1.4 | Perorientuoti pramonę link klimatui neutralios ekonomikos. |
|  | Uždavinys 6.8 | Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti. |
| Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ | Skyrius 6.9.2 | Diegti pažangias, išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias technologijas ir gaminius pramonės, energetikos ir transporto sektoriuose. |
| Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija | Tikslas 2 | Mažinti susidarančių atliekų kiekį, užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą ir racionalų atliekų medžiaginių ir energinių išteklių naudojimą, taip sumažinant gamtos, kitų išteklių naudojimą ir atliekų šalinimą sąvartynuose. |
|  | 3 aplinkos apsaugos politikos principas | Atsakomybės („teršėjas moka“). Bus siekiama, kad išlaidos ir atsakomybė dėl skurdinamos ir teršiamos aplinkos atkūrimo tektų ne visiems šalies piliečiams, o tiems, kurie gauna iš to naudos arba yra gamtos išteklių vartotojai, tai yra taršos šalinimo priemonių išlaidas turėtų padengti atitinkamas teršėjas, išskyrus atvejus, kai teršėjo neįmanoma nustatyti arba kai, remiantis ES ar nacionalinės teisės aktais, jis negali būti laikomas atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų. |
|  | 6 aplinkos apsaugos politikos principas | Geriausios praktiškai įgyvendinamos technologijos naudojimo. Visur, kur tik įmanoma, net ir tada, kai nustatyti limitai ar normos neviršijami, turi būti siekiama naudoti aplinkosaugos atžvilgiu pažangiausią, efektyviausią ir kartu praktiškai įgyvendinamą technologiją. <...> ypač gamtos išteklių naudojimo, atliekų tvarkymo, perdirbimo ir kitokio naudojimo srityse <...>. |
|  | 8 aplinkos apsaugos politikos principas | Bus siekiama, kad <...> susidariusios atliekos grąžinamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui (pavyzdžiui, energijos gamybai). |
| Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2030 | 30 | Siekiant įgyvendinti strateginį atliekų tvarkymo tikslą – mažinti susidarančių atliekų kiekį ir užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą, skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio. |
| Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. | Uždavinys 6.3. | Iki 2030 metų pagerinti vandens kokybę, mažinant taršą, naikinant sąvartynus ir kuo labiau sumažinant pavojingų chemikalų ir medžiagų išskyrimą, per pusę sumažinant nevalytų nuotekų kiekį ir labai padidinant atliekų perdirbimą ir saugų pakartotinį naudojimą pasauliniu mastu. |
|  | Uždavinys 11.6. | Iki 2030 metų sumažinti vienam gyventojui tenkantį neigiamą miestų poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį skiriant oro kokybei bei komunalinių ir kitų atliekų tvarkymui. |
|  | Uždavinys 12.3 | Iki 2030 metų per pusę sumažinti vienam gyventojui tenkantį pasaulinį maisto švaistymą mažmeniniu ir vartotojų lygiu, taip pat sumažinti maisto nuostolius gamybos ir tiekimo grandinėse, įskaitant nuostolius po derliaus nuėmimo. |

VAPTP numatyti atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai ir uždaviniai iki 2027 m. pagal atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą, aktualūs planuojant Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo priemones:

Lentelė  19 VAPTP uždaviniai

| Tikslai |  | Uždaviniai |
| --- | --- | --- |
|  | Atliekų prevencija | 253.1.1.1. skatinti vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, produktus pakartotinai naudoti, remonto ir (ar) taisymo paslaugas; 253.1.1.2. užtikrinti šiukšlinimo prevenciją , tvarkyti šiukšles; 253.1.1.3. užtikrinti maisto švaistymo prevenciją, skatinti maisto atliekų prevenciją. |
|  | Paruošimas naudoti pakartotinai, prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, netinkamus naudoti pakartotinai | 253.2.1. atskirti susidarymo šaltinyje atliekas, kurias būtų galima paruošti naudoti pakartotinai arba perdirbti: 253.2.1.1. didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir atsakomybę rūšiuojant atliekas; 253.2.1.2. gerinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą. |
|  | Atskirtų pakartotinai naudoti daiktų atnaujinimas, remontas, pakartotinis daiktų naudojimas | 253.3.1. skatinti paruošti atliekas naudoti pakartotinai: 253.3.1.1. tikrinant, valant ar taisant atliekomis tapusius produktus ar jų sudedamąsias dalis paruošti taip, kad jie vėl būtų tinkami naudoti be pradinio apdirbimo. |
|  | Atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, perdirbti, panaudojant jas kaip žaliavas | 253.4.1. naudoti atliekas tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti: 253.4.1.1. skatinti paruošti atliekas perdirbti ir jas perdirbti; 253.4.1.2. skatinti naudoti antrines žaliavas. |
|  | Kitoks atliekų naudojimas | 253.5.1. skatinti perdirbti atliekas ir taip mažinti atliekų poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį: 253.5.1.1. užtikrinti, kad energijai gauti būtų naudojamos nebetinkamos perdirbti ar pakartotinai naudoti energinę vertę turinčios atliekos. |
|  | Atliekų šalinimas | 253.6.1. atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, vėliau – perdirbti ar kitaip panaudoti, šalinti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai: 253.6.1.1. užtikrinti, kad saugiai būtų šalinamos asbesto atliekos. |

Pagrindinės VAPTP nustatytos užduotys, susijusios su atliekų tvarkymu, šalinimu ir perdirbimu, lydimos konkrečių įgyvendinimo terminų ir kiekybiškai išreikštų siektinų reikšmių:

  - Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai, uždaviniai ir priemonės

Pav. 13 Valstybinis ilgalaikis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas

Tauragės regionas aktyviai siekia prisitaikyti prie klimato kaitos bei norintis užsitikrinti nepriklausomybę nuo brangstančių energetinių resursų, įgyvendina Tauragės + funkcinės zonos strategiją. Regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija atliepia esminius šios strategijos siekius -  ilgalaikio tvarumo ir energetinio efektyvumo ir nepriklausomumo užtikrinančius sprendinių diegimo,  bei gyventojų sąmoningumo ugdymo.

Pav. 14 Tauragės regiono ilgalaikis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas

Jurbarko rajono savivaldybė įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 m. strateginį plėtros planą, kuriame nusimatė ilgalaikį tikslą – kurti efektyvią aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo sistemą. Šiam tikslui pasiekti numatytos konkrečios priemonės ir įgyvendinimo rodikliai.

Pav. 15 Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 m. strateginio plėtros plano tikslas ir rodikliai

Siekiant ilgalaikio tikslo įgyvendinimo, vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetais ir siekiant įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatomi šie viso Jurbarko rajono vystymosi siekį užtikrinantys tikslai:

Pav. 16 Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai

Kiekvienam Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslui numatyti uždaviniai, kurie leis kryptingai įgyvendinti ir pasiekti vertinimo kriterijus.

Pav. 17 Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslų uždaviniai.

Pirmasis tikslas skirtas atliekų prevencijos skatinimui – tai planuojama įgyvendinti keičiant gyventojų vartojimo įpročius, kurie skatintų vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, remontuoti ar taisyti gaminius ir vartoti juos pakartotinai, taip pat bendradarbiauti siekiant šiukšlinimo prevencijos, bei surenkant ir tvarkant šiukšles.

Antrasis tikslas orientuotas į atliekų atskyrimą dar susidarymo vietoje – šiam tikslui pasiekti keliami gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumo didinimo uždaviniai.

Trečiasis tikslas – daiktų panaudojimas, atliekų paruošimas naudoti tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti. Šiam tikslui pasiekti keliami pagrindiniai uždaviniai atliekų paruošimas tikrinant, valant ar taisant produktus tam, kad jie būtų tinkami naudoti pakartotinai be pradinio apdirbimo. Nebenaudojamus daiktus galima „atgaivinti“ ir panaudoti juos pakeitus jų pagrindinę paskirtį arba tiesiog šiek tiek atnaujinus. Taip pat siekiama paruošti atliekas naudoti tos pačios ar kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti sukuriant atliekų perdirbimo galimybes ir atsinaujinančios energijos pajėgumus.

Ketvirtasis tikslas – užtikrinti pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai nekeliančio atliekų šalinimo galimybes tais atvejais, kai atliekos negali būti ar jas netikslinga perdirbti ar panaudoti pakartotinai.

Prielaidos, kuriomis remiantis planuojamos priemonės tikslams ir uždaviniams pasiekti:

- VAPTP užduotys vykdomos regioniniu principu pasitelkiant ir teikiant prioritetą sukurtai ir vystomai regioninei komunalinių atliekų tvarkymo sistemai.

Toliau lentelėje pateikiamos kiekvienam iškeltam tikslui ir uždaviniui pasiekti padėsiančios priemonės, pateikiamas pagrindimas ir trumpas jų aprašymas. Taip pat nurodomas priemonės lygmens tipas:

Regioninė priemonė – priemonė, už kurios įgyvendinimą atsakingas UAB TRATC, tačiau šios priemonės įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie savivaldybės atliekų tvarkymo infrastruktūros ir valstybės iškeltų rodiklių pasiekimo;

Savivaldybės priemonė – priemonė, už kurios įgyvendinimą atsakinga savivaldybė (plane pažymėta šviesiai gelsva spalva).

2021 M.	            2027 M.

<100% 	            <100%

Komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg/m.), palyginti su ES vidurkiu, proc.

I. ATLIEKŲ

PREVENCIJOS SKATINIMAS

1.1. Siekti mažinti atliekų susidarymą skatinant vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, naudoti produktus pakartotinai, remonto ir (ar) taisymo paslaugas

| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos, tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Maisto švaistymo prevencijos ir maisto atliekų prevencijos skaitinimas | 2023–2027 | Savivaldybės | Savivaldybės |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1.1 | Taupaus maisto vartojimo iniciatyvos mokyklų valgyklose, skatinant „švediško stalo“ principu grįstą maitinimą, finansavimas Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 12.3 tikslu, siekiama iki 2030 m. 50 proc. sumažinti maisto atliekas vienam gyventojui mažmeninės prekybos ir vartotojų lygiu, mažinti maisto nuostolius visoje maisto gamybos ir tiekimo grandinėje. Jurbarko rajono savivaldybė siekdama prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo, planuoja vykdyti taupaus maisto vartojimo iniciatyvas bendrojo lavinimo mokyklų valgyklose, kuriose bus pereinama prie „švediško stalo“ principu grįsto maitinimo bei įgyvendinant priemones, susijusias su maisto švaistymo mažinimu ir maisto atliekų prevencija. Jurbarko rajono savivaldybėje veikia 14 bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose šiuo metu nėra įdiegtas maitinimas švediško stalo principu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 75 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| 1.1.2.1 | Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | 1 | Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybių ir atliekų surinkimo įmonių viešinimo ir informavimo vykdoma veikla, kuri skirta savivaldybių gyventojams rinktis daugkartinius gaminius, pakartotinai naudoti daiktus ir kita su atliekų prevencija susijusi švietėjiška veikla. Tauragės regionas planuoja vykdyti vieningą viešinimo veiklą bendradarbiaujant TRATC ir regiono savivaldybėms kartu, kiekvienais metais planuojama organizuoti apvalaus stalo diskusijas aptariant galimas ateinančių metų viešinimo veiklas. Taip pat siekiant kryptingos ir tikslios viešinimo naudos, bus parengiama viešinimo strategija atliekų prevencijos ir tinkamo tvarkymo namų ūkiuose skatinimui, kurioje bus numatomos viešinimo kampanijos, jų įgyvendinimo terminai, rezultatai, vykdytojai, lėšos ir finansavimo šaltiniai. Rengiamoje strategijoje dėl atliekų prevencijos ir tinkamo tvarkymo namų ūkiuose skatinimo turi būti įtrauktos ir šios priemonės: 1.2.1; 2.1.1; 3.1.2. Pagal parengtą strategiją Jurbarko rajono savivaldybė įgyvendins viešinimo kampanijas atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis Jurbarko rajone. |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Užtikrinti šiukšlinimo prevenciją, tvarkyti šiukšles

| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Preimonės lygmuo | Finansinės projekcijos, tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Šiukšlių surinkimo ir surtvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas | 2023–2027 | TRATC, Savivaldybės | Regioninė | 25 | TRATC, Savivaldybių biudžetų lėšos |  |
| 1.2.1.1 | Šiukšlių surinkimo ir surtvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavasarinės ir rudeninės švarinimosi akcijos skatina gyventojus pasirūpinti aplinkos tvarkymųsi ir surinkti šiukšles, jas išrūšiuoti bei priduoti. Akcijos atlieka kilnią misiją ir atkreipia visuomenės dėmesį į aplinkos tvarkymosi svarbą, tuo pačiu sutvarkoma aplinka, aptinkami nedideli šiukšlynai, kurie akcijos metu panaikinami ir sutvarkomi. Akcijos pagrįstos gyventojų, savivaldybių, TRATC, įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimu. Šiukšlių rinkimas daugiausiai vykdomas užmiesčiuose, parkuose, pamiškėse, paupiuose ir kitose vietose. TRATC atsakingas už šiukšlių rinkimo akcijų viešinimą bei koordinavimą, o Jurbarko rajono savivaldybė – už šių akcijų veiklų organizavimą ir įgyvendinimą. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant sistemingo atliekų turėtojų – gyventojų sąmoningumo. Atliekų rūšiavimas turi tapti kasdienybe ne tik namuose, bet ir viešosios erdvėse. Viena opiausių problemų, su kuria susiduriama, tai per mažas išrūšiuotų atliekų kiekis, todėl rūšiuojamojo surinkimo šiukšliadėžių diegimas viešosiose erdvėse, paskatintų gyventojus sistemingai prisidėti prie VAPTP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Jurbarko rajono savivaldybė nusimatys rūšiuojamojo surinkimo šiukšliadėžių kiekius įsivertinusi prioritetinių viešųjų vietų skaičių. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymas | 2022-2027 | Savivaldybės | Savivaldybės |  | Savivaldybių biudžetų ir kitos lėšos (SP lėšos) |  |
| 1.2.2.1 | Padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymas Jurbarko rajono savivaldybėje | 2022-2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | 28,7 | Savivaldybės biudžeto, APVA ir kitos lėšos (SP lėšos) |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant vykdyti šiukšlių tvarkymą, užtikrinamas susidariusių padangų atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma ar kuris neegzistuoja, sutvarkymas. Jurbarko rajono savivaldybė užtikrins šių padangų atliekų sutvarkymą atsižvelgiant į susidariusį poreikį. |  |  |  |  |  |  |  |

II. ATLIEKŲ ATSKIRIMAS SUSIDARYMO ŠALTINYJE, SIEKIANT PARUOŠTI PAKARTOTINAI NAUDOTI ARBA PERDIRBTI

2021 M.	            2027 M.

35 %	              80 %

Atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis

2.1. Didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir atsakomybę atliekų rūšiavimo srityje

| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos, tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 50 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą, GIA lėšos ir kitos lėšos |  |
| 2.1.1.1 | Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės |  | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą, GIA lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| TRATC, savivaldybių, GIA, atliekų surinkimo įmonių viešinimo ir informavimo vykdoma veikla, kuri skirta savivaldybių gyventojams skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą bei kompostavimą vietoje. Šioje priemonėje planuojamos viešinimo iniciatyvos su savivaldybėmis, TRATC ir GIA. Taip pat vykdomos iniciatyvos su bendruomenėmis, mokyklomis, siekiant skatinti atliekų rūšiuojamąjį surinkimą. Numatomos viešinimo iniciatyvos bus įtrauktos į planuojamą rengti strategiją, numatytą 1.1.2. priemonėje. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Didinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą

| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos, tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė |  | GIA ir kitos lėšos |  |
| 2.2.1.1 | Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės |  | GIA ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadovaujantis atliekų tvarkymo hierarchija, prioritetas teikiamas komunalinių atliekų perdirbimui, todėl pagrindinis komunalinių atliekų tvarkymo tikslas – atskirti kuo daugiau atliekų į atskirus srautus, išplečiant ir palaikant antrinių žaliavų pirminį rūšiavimą. Tokios žaliavos yra geresnės kokybės ir tinkamesnės perdirbimui, negu išskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto rūšiavimo linijos pagalba. Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių prieinamumo poreikio patenkinimas yra užtikrinamas paslaugų teikėjų, su kuriais pasirašytos sutartys dėl antrinių žaliavų surinkimo. TRATC yra sudaręs sutartis su antrinių žaliavų (tame tarpe pakuočių) surinkėjais, kurie aprūpina atliekų turėtojus rūšiavimo konteineriais. Siekiant įgyvendinti priemonę, 2023–2027 m. laikotarpiu planuojama naujai išdalinti / įrengti apie 2745 rūšiavimo konteinerių (bendrojo ir individualaus naudojimo). Jurbarko rajono savivaldybei bus išdalinti 271 individualaus rūšiavimo konteineriai. Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių poreikis kiekvienais metais peržiūrimas. Detalesnė informacija pateikta 6 skyriuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Didelių atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra regiono savivaldybėse | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 2100 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| 2.2.2.1 | Didelių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | 700 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant užtikrinti VAPTP esančių užduočių, susijusių su DASA tinklo plėtra įvykdymą, planuojama plėsti didelių atliekų surinkimo aikštelių tinklą. Jurbarko rajone planuojama įrengti naują DASA Veliuonoje, ten, kur gyventojų koncentracija yra didžiausia. Taip siekiama užtikrinti optimaliausią šios aikštelės poreikio patenkinimą bei sukuriant didžiausią naudą savivaldybės gyventojams. DASA aikštelės įrengiamos iš Europos Sąjungos paramos projektuojamos ir įrengiamos pagal atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų aprašą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 450 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| 2.2.3.1 | Kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | 126 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant įgyvendinti atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekio užduotis, numatytas VAPTP, planuojama plėtoti kompostavimo šių atliekų susidarymo vietose priemonę, regioniniu principu perkant ir aprūpinant gyventojus (ypač urbanizuotose vietovėse) kompostavimo dėžėmis, kurios būtų lengvai surenkamos ir patvarios, jose užtikrinamas oro judėjimas, svarbus optimaliam biologiniam atliekų skaidymuisi. Sutvarkius bioskaidžias atliekas vietoje, išvengiama sukuriamo ŠESD išmetimų susijusių su atliekų transportavimu į tvarkymo vietas. Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama išdalinti 1680 individualaus kompostavimo dėžių. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių plėtra | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 2100 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| 2.2.4.1 | Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | 700 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Visose aikštelėse žaliosios atliekos priimamos iš gyventojų ir įmonių. Gyvenvietėse dažnai susiduriama su problema, jog gyventojai visų susidariusių žaliųjų atliekų neturi galimybės kompostuoti vietoje, todėl ŽAKA tinklo plėtra, padėtų gyventojams tinkamai atsikratyti žaliosiomis atliekomis, kurių jiems nėra galimybės sutvarkyti vietoje. Jurbarko rajono savivaldybėje numatoma įrengti ar praplėsti 1 ŽAKA aikštelę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra | 2023–2025 | Savivaldybės | Savivaldybės | 76 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| 2.2.5.1 | Tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2025 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | 9,6 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant įgyvendinti atliekų rūšiuojamojo surinkimo užduotis, numatytas VAPTP, t. y. iki 2025 m. aprūpinti gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis, Jurbarko rajono savivaldybė nusimato tekstilės atliekų konteinerių plėtrą. Remiantis atliekų morfologinių tyrimų duomenimis, tekstilės atliekų dalis mišriame komunalinių atliekų sraute didėja (2020 m. 1 gyventojui teko 21 kg tekstilės atliekų iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto), todėl rajone siekiama tolygios tekstilės konteinerių plėtros ir numatoma, jog vienas tekstilės konteineris teks ~5oo gyventojų. Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama naujai įrengti 12 tekstilės surinkimo konteinerių. Detalesnė informacija pateikta 6 skyriuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Bioskaidžių (tame tarpe maisto (virtuvės)) atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 143,8 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| 2.2.6.1 | Individualių MVA surinkimo priemonių (atliekų dėžučių) daugiabučių namų gyventojams plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybėje | Savivaldybės | 40 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant didinti bioskaidžių (tame tarpe maisto (virtuvės)) atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, planuojama įsigyti atliekų dėžutes daugiabučių namų gyventojams urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000. Jurbarko rajono savivaldybė planuoja įsigyti apie 4000 atliekų dėžučių. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Savivaldybių Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas ir kitų savivaldybės dokumentų susijusių su įmokomis už atliekų tvarkymą savivaldybėje atnaujinimas atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus | 2023–2027 | Savivaldybės | Savivaldybės | - | - |  |
| 2.2.7.1 | Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus, ir užtikrintas jų įgyvendinimas Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | - | - |  |
| 2.2.7.2 | Dokumentų, susijusių su įmokomis už atliekų tvarkymą Jurbarko rajono savivaldybėje atnaujinimas, diferencijuoto apmokestinimo galimybių ir jų kontrolės priemonių įvertinimas | 2023–2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | - | - |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Atsižvelgiant į AM planuojamas teisės aktų pataisas dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų keitimo. Atsižvelgiant į AM planuojamas teisės aktų pataisas, numatančias, kad gyventojams, kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas, būtų skaičiuojamas mažesnis mokestis už atliekų tvarkymą, savivaldybėje turi būti įvertinama galimybė taikyti šią lengvatą ir esant poreikiui papildyti savivaldybės tvarkas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Sutarčių sudarymas su Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo, bei sutarčių sudarymas su drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo Jurbarko rajono savivaldybėje | 2024-2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | - | - |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybė, kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 dienos turės sudaryti sutartis su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama mažinti gaminių ir pakuočių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, gamintojo atsakomybės principas nuo 2023 m. bus taikomas tabako gaminių plastikiniams filtrams, nuo 2024 m. – vienkartinėms plastikinėms drėgnosioms servetėlėms, oro balionėliams. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Sutarčių sudarymas su Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo Jurbarko rajono savivaldybėje | 2024-2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | - | - |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuo 2024 m. papildomai nustatyta pareiga gamintojams ir importuotojams, jų įsteigtomis organizacijomis padengti išlaidas, susijusias su tabako gaminių su filtrais, vienkartinių plastikinių drėgnų servetėlių ir oro balionėlių gaminių šiukšlių, randamų aplinkoje, ir atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, sutvarkymu. Savivaldybė, kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 dienos turės sudaryti sutartis su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Užtikrinti saugų asbesto atliekų surinkimo ir sutvarkymo organizavimą Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023-2027 | Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės |  | Savivaldybės biužeto ir APVA lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Jurbarko rajono savivaldybė siekia padėti gyventojams, kurie, ardant asbestinius stogus, pastatų konstrukcijas ir kitus gaminius, kurių sudėtyje yra asbesto, susiduria su šių atliekų sutvarkymo iššūkiais, todėl kelis kartus per metus suorganizuoja nemokamą asbesto turinčių atliekų surinkimą gyventojams patogiose vietose. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Savivaldybių ir TRATC bendradarbiavimas įvertinant rinkliavos nuolaidų galimybes gyventojams ir su tuo susijusias kontrolės priemones | 2023-2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė |  |  |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiama glaudesnio bendradarbiavimo tarp TRATC ir savivaldybių, apsvarstant nuolaidų ir kontrolės priemonių galimybes. Tauragės regiono gyventojai yra skatinami kompostuoti bioskaidžias atliekas savo namų valdose. Daliai gyventojų yra išdalintos kompostavimo dėžės, o kita dalis - kompostuoja savaldybėse dėžėse. Siūloma peržiūrėti rinkliavos nuostatas ir įvertinti galimybes suteikti nuolaidas gyventojams, kurie kompostuoja savo valdose, o savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse numatyti kontrolės priemones, kurias įgyvendintų TRATC ir savivaldybės. |  |  |  |  |  |  |  |

III. DAIKTŲ PANAUDOJIMAS, ATLIEKŲ PARUOŠIMAS NAUDOTI TOS PAČIOS ARBA KITOS PASKIRTIES PRODUKTAMS AR MEDŽIAGOMS GAMINTI

2021 M.	                      2027 M.

54 %	                         57 %

Susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta (proc.)

3.1. Tikrinant, valant ar taisant atliekomis tapusius produktus ar jų sudedamąsias dalis paruošti taip, kad jie būtų vėl tinkami naudoti be pradinio apdirbimo

| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos, tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Dalijimosi daiktais stotelių tinklo plėtra naujai įrengiamose savivaldybių didelių atliekų surinkimo aikštelėse ir jų eksploatacija | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 210 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| 3.1.1.1 | Dalijimosi daiktais stotelės įrengimas naujai įrengiamoje DASA Jurbarko rajono savivaldybėje | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Jurbarko rajono savivaldybė | Savivaldybės | 70 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Didelių atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimamos ne tik stambios atliekos (baldai, tekstilės gaminiai, buitinė technika, lengvųjų automobilių padangos), bet jose taip pat vykdoma daiktų dalijimosi stotelių plėtra. Šios stotelės, tai erdvė tiems, kurie nenori teršti aplinkos nereikalingais, tačiau vis dar geros būklės daiktais ir tiems, kurie suteiks daiktams antrus namus. Dalijimosi stotelėse daiktai renkami remiantis vienu svarbiausių kriterijų – tinkamumu naudoti, t. y, daiktai neturi būti prastos ir nepataisomos kokybės. Baldai, rakandai ar kiti nereikalingi daiktai gali turėti smulkių defektų, bet tai neturėtų kliudyti jais naudotis arba nebrangiai pataisyti. Sukūrus Tauragės regione dalijimosi daiktais infrastruktūrą – stoteles, populiarėja pakartotinio atliekų panaudojimo tendencija, keičiasi gyventojų vartojimo įpročiai ir kultūra, todėl labai svarbu jas ne tik įkurti, tačiau palaikyti ir esamas. Planuojama Jurbarko rajono savivaldybės didelių atliekų surinkimo aikštelėje įkurti vieną dalijimosi daiktais stotelę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Dirbtuvių organizavimas | 2023–2027 | TRATC (atsakingas vykdytojas), Savivaldybės | Regioninė | 50 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiltuoju metu laiku planuojama organizuoti dirbtuves kiekvienos savivaldybės DASA aikštelėse veikiančiose dalijimosi daiktais stotelėse. Organzuojant dirbtuves tos savivaldybės gyventojai galės atvykti ir meistrauti, kurti, praleisti laiką ir sužinoti apie tvaresnį daiktų naudojimą. Ši priemonė ne tik prisidės prie senų, nenaudojamų daiktų atnaujinimo, sutaisymo, prikėlimo antram gyvenimui, bet ir pagrindinėje dirbtuvių vietoje – sąvartyno teritorijoje įrengtame edukacijos centre, bus organizuojami švietėjiški renginiai apie vartotojiškumo mažinimą, klimato kaitą, ekologiją. Būtina pasirengti veiksmų planą numatant priemones įveiklinti dalijimosi stoteles šiltuoju metu laiku. Veiksmų plano rengimas turi būti įtrauktas į 1.1.2 priemonės strategijos rengimą. |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Sukurti atliekų paruošimo perdirbti ir jų perdirbimo galimybes

| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos, tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Biologinių atliekų apdorojimo aikštelės, esančios Tauragės regioniniame sąvartyne, modernizavimas ir plėtra | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 1000 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant sumažinti stabilato kiekį, kuris naudojamas sąvartyno atliekų sluoksniams perpilti ir uždengti, taip pat norint pagerinti gaminamo komposto kokybę, planuojama modernizuoti biologinių atliekų apdorojimo aikštelę, kurioje bus pastatyta stoginė bei įsigyta technika biologinių atliekų apdorojimui. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Infrastruktūros plėtra maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA)) atliekų apdorojime | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 2500 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant įgyventinti VAPTP numatytus uždavinius iki 2024 m. aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000, būtina plėsti maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA)) atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Regione planuojama maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA) atliekų apdorojimo įrenginių su pastatais ir įrengimais statyba. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Rūšiavimo linijos modernizavimas | 2023-2027 | TRATC | Regioninė | 2000 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuojamas rūšiavimo linijos modernizavimas: maišelių draskytuvas, stoginė, presavimo įrenginys, konteineriai. Taip pat pastatyti pastatą, kuris apsaugotų nuo kritulių ir vėjo, kad neišnešiotų atliekų. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros plėtra | 2025-2027 | TRATC | Regioninė | 1000 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant įgyvendinti perdirbimo ir antrinio panaudojimo numatytus uždavinius VAPTP, statybinių atliekų tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad mažiausiai 70 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) nepavojingųjų statybinių atliekų, būtų atskirai išrūšiuota pagal medžiagas, paruošta naudoti pakartotinai, perdirbta ir kitaip panaudota. Turi būti užtikrintas patogus šių atliekų surinkimas ir iš gyventojų, plečiant didelių atliekų surinkimo aikštelių skaičių, o siekiant gerensių šių atliekų perdirbimo ir panaudojimo rodiklių, planuojama stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai infrastruktūros plėtra, kurios metu bus įrengta aikštelė su stogine, įsigytas paruoštų medžiagų, skirtų tolimesniam perdirbimui ar energijai išgauti, presavimo įrenginys, ekskavatorius-manipuliatorius, konteineriai skirti stambiagabaričių atliekų rūšiavimui, putplasčio apdorojimo sistema ir kt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Žaliųjų atliekų apdorojimo infrastruktūros plėtra | 2023-2027 | TRATC | Regioninė | 600 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant įgyvendinti numatytus žaliųjų atliekų surinkimo ir apdorojimo uždavinius VAPTP, planuojama išplėsti easamas ŽAKA, t. y. įsigyti įrangą žaliųjų atliekų apdorojimui: krautuvai, automobilinės svarstyklės, šakų ir medienos smulkinimo įrenginys, komposto pakavimo įrenginys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Esamų DASA infrastruktūros plėtra siekiant aikštelėse surenkamų atliekų perdirbimo ar paruošimo pakartotinai naudoti | 2023-2027 | TRATC | Regioninė | 250 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant didinti perdirbimo ir panaudojimo uždavinių kylančių iš VATPT įgyvendinimo, taip pat geresnės apskaitos ir kontrolės, planuojama išplėsti esamas DASA aikšteles, kuriose planuojam įrengti ašines svarstykles, įsigyti plastiko smulkinimo įrenginius, sunkvežimį aikštelių aptarnavimui ir kt. |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Sukurti atsinaujinančios energijos pajėgumus siekiant sumažinti energetinę priklausomybę ir didinti efektyvumą

| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos, tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Atsinaujinančių energetinių resursų poreikio patenkinimas, įrengiant lokalius elektros energijos gamybos įrenginius | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 80 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |
| Atsinaujinančių energetinių resursų poreikio patenkinimo, įrengiant lokalius elektros energijos gamybos įrenginius, siekiant padidinti atsinaujinančių išteklių naudojimą ir veiklos sąnaudų mažinimą. |  |  |  |  |  |  |  |

2021 M.	                    2027 M.

35 %	                       8 %

Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc.

IV. ATLIEKŲ ŠALINIMO GALIMYBĖS UŽTIKRINIMAS

4.1. Šalinti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, o vėliau – perdirbti ar kitaip panaudoti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai

| Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas (metai) | Vykdytojai | Priemonės lygmuo | Finansinės projekcijos, tūkst. eurų | Finansavimo šaltinis | Priemonės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Filtrato valymo įrenginių rekonstrukcija/modernizavimas | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 200 | Europos Sąjungos parama, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tauragės regione Kaupių sąvartyne nevalytas filtrate amonio koncentracija viršija 1000 mg/l , o cloridų – 200-2000 mg/. Atvirkštinis osmoso įrenginys išvalo tik apie 50 % filtrato, o jo eksploatavimo išlaidos yra didelės. Nepaisant atvikštinio osmoso valymo, amoniakinio azoto kiekis kartais viršija leistinas išleidimo ribas. Siekiant užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymosi bus rekonstruoti / modernizuoti filtrato valymo įrenginiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Sąvartynų ir šalinamų atliekų monitoringo vykdymas | 2023–2027 | TRATC | Regioninė | 150 | Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos ir kitos lėšos |  |
| Pasirinkimo pagrindimas ir priemonės aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siekiant tinkamos, galiojančius teisės aktus atitinkančios, bei aplinką tausojančios regioninio sąvartyno veiklos, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aplinkos monitoringu vadovaujantis aplinkos monitoringo programa, taip pat turi būti vertinamas uždarytų sąvartynų poveikis palinkai. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.

- KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMAS IR INFRASTRUKTŪROS POREIKIS

  - Komunalinių atliekų susidarymo prognozė

Komunalinių ir kitų atliekų susidarymo prognozė 2022-2027 metams Plane atlikta remiantis AAA 2015–2021 metų Tauragės regiono ir Lietuvos Respublikos komunalinių ir kitų atliekų susidarymo istoriniais duomenimis, kuriais remiantis atliekamas prognostinis vertinimas komunalinių ir kitų atliekų susidarymas iki 2027 metų.

Susidarančių komunalinių ir kitų atliekų kiekio pokyčius Jurbarko rajono savivaldybėje iki 2027 m. įtakoja:

- gyventojų skaičiaus pokyčiai,

- ekonomikos augimo tendencijos,

- vartojimo įpročių pokyčiai.

Prognozuojant Jurbarko rajono komunalinių atliekų kiekių susidarymą iki 2027 m. vadovaujamasi VAPTP numatytomis komunalinių atliekų susidarymo prognozėmis, kuriose numatyta, jog komunalinių atliekų kiekis 2020 m. siekęs 1,35 mln. t, turėtų mažėti ir 2027 m. būti apie 1,2 mln. t., taip pat numatoma, jog 2022 pabaigoje ir 2023 m. išaugus energetinių resursų ir žaliavų kainoms, tikėtinas gyventojų vartojimo mažėjimas.

Atliekų kiekių susidarymo prognozės atliktos įvertinant įvairių institucijų paskelbtas Lietuvos ekonominių rodiklių ir gyventojų skaičiaus kitimo prognozes, t. y.:

- Gyventojų skaičiaus Tauragės apskrityje prognozėmis (Eurostat );

- Antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių surinkimo sistemos efektyvumo skaičiavimais savyvaldybėje;

- AAA pateikiama informacija apie 2020-2021 m. atskirų komunalinių atliekų srautų surinkimo kiekius savivaldybėje;

- VAPTP pateikiamomis komunalinių atliekų susidarymo prognozėmis iki 2027 m.

Komunalinių atliekų susidarymo prognozėje įvertintas kompostavimas individualiose valdose, remiantis Jurbarko rajono savivaldybėje išdalintų individualaus kompostavimo priemonių galimu panaudojimo efektyvumu. Komunalinių atliekų susidarymo prognozėje įvertinamas per vienkartinės pakuotės užstato sistemą surenkamų atliekų kiekis, juridinių asmenų sutvarkytas komunalines atliekas bei jų surinkimo tendencijos 2019–2021 metais Jurbarko rajono savivaldybėje.

Lentelė  20 Antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių surinkimo sistemos efektyvumas Jurbarko rajono savivaldybėje.

| Atliekų rūšis | Surinkta 2021 m., t | Kiekis, kurį papildomai galima surinkti | Sistemos efektyvumas rajone, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | 123 | 91 | 53 |
| Plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos | 81 | 488 | 14 |
| PET pakuočių atliekos | 0 | 61 | 0 |
| Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos | 0,2 | 52 | 0,4 |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | 114 | 292 | 28 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Lentelė  21 Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio susidarymo prognozė 2021–2027 m., t.

| Atliekų rūšis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jurbarko rajono gyventojų skaičiaus prognozė | 25174 | 24668 | 24803 | 23568 | 23057 | 22581 | 22123 |
| Susidaręs KA kiekis tonomis (nevertinant atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir užstato sistemoje surenkamo atliekų kiekių) | 7674 | 7173 | 7212 | 6839 | 6691 | 6553 | 6420 |
| Susidaręs KA kiekis tonomis įvertinus atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų kiekį, užstato sistemoje surenkamą ir juridinių asmenų sutvarkomą komunalinių atliekų kiekį | 8013 | 9835 | 10082 | 9980 | 10731 | 11072 | 11593 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2027 metų komunalinių atliekų kiekio susidarymo prognozė pagal atliekų rūšis pateikiama Lentelė 22.

Lentelė  22 Komunalinių atliekų tvarkymas Jurbarko rajono savivaldybėje 2022–2027 m., t

| Atliekų rūšis | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | 134 | 145 | 155 | 166 | 177 | 191 |
| Žaliosios atliekos | 912 | 981 | 1050 | 1119 | 1188 | 960 |
| Maisto (virtuvės) atliekos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Tekstilės atliekos | 166 | 232 | 298 | 364 | 430 | 512 |
| Plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos | 139 | 198 | 256 | 315 | 373 | 447 |
| PET pakuočių atliekos | 7 | 15 | 22 | 29 | 37 | 46 |
| Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos | 6 | 13 | 19 | 25 | 32 | 39 |
| Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | 149 | 184 | 219 | 254 | 289 | 333 |
| Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir panašiai) | 60 | 119 | 178 | 237 | 296 | 370 |
| Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 | 95 |
| Baterijų ir akumuliatorių atliekos | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,032 | 0,033 | 0,035 |
| Kitos komunalinės atliekos | 710 | 706 | 703 | 699 | 696 | 692 |
| Mišrios komunalinės atliekos | 4825 | 4550 | 3863 | 3400 | 2948 | 2421 |
| Iš viso | 7173 | 7212 | 6839 | 6691 | 6553 | 6420 |

  - Infrastruktūros plėtra

Siekiant įgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plane numatytus tikslus ir uždavinius, planuojama sukurti ir vystyti šią atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą:

- Maisto (virtuvės) atliekų tvarkymo (toliau – MVA) infrastruktūros sukūrimas vystymas

MVA iš Jurbarko rajono savivaldybės urbanizuotų teritorijų, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000, yra renkamos konteineriais. Jurbarko rajono savivaldybė turi tinkamai išplėtotą bioskaidžių (MVA ir ŽA) atliekų surinkimo konteinerių sistemą.

Toliau rajone siekiant vystyti atliekų kompostavimą, planuojama padėti gyventojams užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose, t. y. dalinant kompostavimo dėžes ir ugdant bei šviečiant gyventojus, kaip patiems pasigaminti kompostavimo dėžes ir tinkamai kompostuoti vietoje.

Įvertinus iki 2023 m. sukurtą atskiro MVA srauto surinkimo infrastruktūrą, lentelėje pateikiamas papildomas infrastruktūros poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje iki 2027 m.:

Lentelė  23 Maisto (virtuvės) atliekų infrastruktūros plėtros poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje

| Savivaldybė | MVA surinkimas | Infrastruktūros poreikis 2023 - 2027 m. |
| --- | --- | --- |
| Jurbarko rajono savivaldybė | MVA kartu su žaliosiomis atliekomis. | 4000 atliekų dėžučių |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Rūšiuojamuoju būdu surinktos MVA bus vežamos į Tauragės tvarkymo įrenginius, kuriuos, siekiant tinkamo šių atliekų tvarkymo, numatoma modernizuoti.

Tauragės regiono mąstu planuojama pritaikyti vieną iš plačiai naudojamų kompostavimo technologijų – kompostavimą, naudojant membraną. Tai pusiau uždaras, pusiau atviras kompostavimas. Kompostuojama kaupuose su oro padavimu, kurie yra aptraukiami specialia membranine plėvele. Biologiškai skaidžios organinės atliekos yra sumaišomos su struktūrinėmis atliekomis ir iš jų kompostavimo zonoje yra formuojami kaupai. Suformuoti kaupai padengiami membrana.

Tam, kad būtų galima pritaikyti kompostavimo technologiją, naudojant membraną, būtina pradėti vykdyti maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA) atliekų apdorojimo įrenginių su pastatais ir įrengimais statybą. Įgyvendinus šias infrastruktūrines priemones, bus galima pasiekti numatytus Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano rodiklį – 5000 t/m apdorotas maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) atliekų kiekis.

- Antrinių žaliavų surinkimo priemonių palaikymas ir plėtra

Vadovaujantis atliekų tvarkymo hierarchija, prioritetas teikiamas komunalinių atliekų perdirbimui, todėl pagrindinis komunalinių atliekų tvarkymo tikslas – atskirti kuo daugiau atliekų į atskirus srautus, išplečiant ir palaikant antrinių žaliavų pirminį rūšiavimą. Tokios žaliavos yra geresnės kokybės ir tinkamesnės perdirbimui, negu išskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto rūšiavimo linijos pagalba. Tauragės regione siekiant išplėsti ir palaikyti šią sistemą, didinamas aprūpinimas rūšiavimo konteineriais.

2021–2027 m. laikotarpiu planuojamas preliminarus papildomų pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo rūšiavimo konteinerių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje:

Lentelė  24 Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje

| Savivaldybė | Naujai išdalinti rūšiavimo konteineriai, vnt. |
| --- | --- |
| Jurbarko rajono savivaldybė | 271 |
| Viso Tauragės regione: | 2745 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Už antrinių žaliavų surinkimo priemonių palaikymą ir plėtrą yra atsakingi šių atliekų surinkimo paslaugų teikėjai.

- Individualaus kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra

Siekiant įgyvendinti atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekio užduotis, numatytas VAPTP,  planuojama plėtoti kompostavimo šių atliekų susidarymo vietose priemonę, regioniniu principu perkant ir aprūpinant gyventojus (ypač urbanizuotose vietovėse) kompostavimo dėžėmis. Šios dėžės turėtų būti lengvai surenkamos ir patvarios, jose užtikrinamas oro judėjimas, svarbus optimaliam biologiniam atliekų skaidymuisi. Kompostavimo dėžės namų ūkiams – papildoma priemonė, kuria siekiama maksimaliai sumažinti į buitinių atliekų konteinerius ir sąvartyną iškeliaujančių atliekų kiekius. VAPTP plane numatyta, kad biologines atliekas kompostuojantiems gyventojams gali būti taikomos nuolaidos už komunalinių atliekų tvarkymą, užtikrinus kontrolės ir stebėsenos sistemą.

Skatinant žaliųjų atliekų namudinį kompostavimą iki 2022-12-31, Tauragės regiono savivaldybėse buvo išdalinta apie 2088 kompostavimo dėžių. Plano įgyvendinimo laikotarpiu planuojama individualių kompostavimo dėžių plėtra visose Tauragės regiono savivaldybėse. Iš viso planuojama išdalinti 6000 kompostavimo dėžių. Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama išdalinti 1680 kompostavimo dėžių. Pateikiamas kompostavimo dėžių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje:

Lentelė  25 Individualių kompostavimo dėžių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje

| Savivaldybė | Kompostavimo dėžės |
| --- | --- |
| Jurbarko rajono savivaldybė | 1680 |
| Viso Tauragės regione: | 6000 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

- Tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) plėtra

Siekiant įgyvendinti atliekų rūšiuojamojo surinkimo užduotis, numatytas VAPTP, t. y. iki 2025 m. aprūpinti gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis, Jurbarko rajono savivaldybėje numatoma tekstilės atliekų konteinerių plėtra.

Planuojama konteinerių plėtra numatoma kolektyvinių konteinerių aikštelėse, siekiant sudaryti patogias sąlygas gyventojams netoli namų esančiose kolektyvinėse konteinerių aikštelėse ar kitose vietose išmesti švarius nenaudojamus tekstilės gaminius. Pateikiamas tekstilės atliekų surinkimo konteinerių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje (tekstilės konteinerių poreikis apskaičiuotas įvertinant, kad 1 konteineris - apie 500 gyventojų):

Lentelė  26 Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje

| Savivaldybė | Naujai įrengti tekstilės surinkimo konteineriai, vnt. |
| --- | --- |
| Jurbarko rajono savivaldybė | 12 |
| Viso Tauragės regione: | 95 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

- Didelių atliekų surinkimo aikštelių plėtra

Siekiant užtikrinti VAPTP esančių užduočių, susijusių su DASA tinklo plėtra įvykdymo, planuojama plėsti didelių atliekų surinkimo aikštelių tinklą. Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama įrengti vieną naują DASA Veliuonoje, ten, kur gyventojų koncentracija gyvenvietėse yra didžiausia. Taip siekiama užtikrinti optimaliausią šios aikštelės poreikio patenkinimą bei sukuriant didžiausią naudą savivaldybių gyventojams.

DASA paskirtis – stambiagabaritinių, statybinių, elektronikos, antrinių žaliavų, buities pavojingų atliekų priėmimas ir laikinas saugojimas iki išvežimo. Atliekos į aikštelę pristatomos transportu ar pakavimo forma, netrukdančia vizualiai nustatyti, kad atliekos priimtinos pagal leidimus.

Pav. 18 DASA aikštelė

Visos nepavojingos atliekos laikomos tam skirtuose konteineriuose, išskyrus padangas ir metalo atliekas, kurios laikomos ant asfaltuotos dangos. Aikštelėje surinktos atliekos periodiškai išvežamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę užsiimti šia veikla, apdorojamos ar šalinamos nepavojingų atliekų sąvartyne.

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje priimami tik Jurbarko rajono savivaldybės fizinių asmenų pristatyti daiktai. Į DASA priimami tik tie daiktai, kurie leidžiami priimti.

Siekiant didinti perdirbimo ir panaudojimo uždavinių kylančių iš VATPT įgyvendinimo, taip pat geresnės apskaitos ir kontrolės, planuojama išplėsti esamą DASA aikštelę. Įrengti dalijimosi daiktais stotelę, kur Jurbarko rajono gyventojai bus kviečiami atsibodusius ar nusidėvėjusius, bet dar tinkamus naudoti didelių gabaritų daiktus (baldus, langus, duris, dviračius, kilimus, automobilines kėdutes, vežimėlius), elektros ir elektronikos prietaisus, drabužius bei tekstilę pristatyti į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę – Jums nereikalingi, bet dar tinkantys naudojimui daiktai kažkam gali būti labai naudingi ir tarnauti pagal paskirtį dar ilgai.

Pav. 19 Dalijimosi daiktais stotelė

Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra

Pagrindinis ŽAKA aikštelėje vykdomas veiklos procesas – žaliųjų atliekų kompostavimas. Kompostavimas atliekamas atviruose kompostavimo ir brandinimo kaupuose su natūralia aeracija ir periodiniu kaupų perkrovimu, pagamintas kompostas realizuojamas. Pilnas komposto paruošimo ciklas trunka nuo 3 iki 11 mėnesių, priklausomai nuo žaliųjų atliekų patekimo į kompostavimo procesą laiko. ŽAKA aikštelės veikimo ypatumus įtakoja sezoniškumas bei susidarantys atliekų srautai ir kiekiai.

Pav. 20 ŽAKA aikštelė

Visose aikštelėse žaliosios atliekos priimamos iš gyventojų ir įmonių. Gyvenvietėse dažnai susiduriama su problema, jog gyventojai visų susidariusių žaliųjų atliekų neturi  galimybės kompostuoti vietoje, todėl ŽAKA tinklo plėtra, padėtų gyventojams tinkamai atsikratyti žaliosiomis atliekomis, kurių jiems nėra galimybės sutvarkyti vietoje.

Numatoma įrengti ar praplėsti 1 ŽAKA aikštelę Jurbarko rajono savivaldybėje.

Gaminant vertingą kompostą, siūloma brandinimui ir pagaminto komposto sandėliavimui įrengti stoginę ir taip sumažinti maistinių medžiagų išplovimą lietingo periodo metu.

Taip pat būtina išplėsti ir esamą ŽAKA, t. y. įsigyti įrangą žaliųjų atliekų apdorojimui.

Kita svarbi planuojama infrastruktūros plėtra bus vykdoma regioniniu mąstu, t. y.:

Stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros plėtra

Vertės grandinės požiūriu stambiagabaritės ir statybinės atliekos turi didelį perdirbimo potencialą, nes didelė dalis šių atliekų turi teigiamą rinkos vertę. Perdirbtos statybos ir griovimo atliekos naudojamos tame pačiame statybų sektoriuje (pvz. remontuojant kelius, įrengiant drenažo sistemas ar kt.). Vertingiausios medžiagos, tokios kaip metalai, paprastai yra išrūšiuojamos, perdirbamos ir parduodamos kitoms pramonės šakoms kaip antrinė žaliava. Kitos kategorijos atliekos (pvz. mediena, plastikas, popierius) panaudojamos deginimo įrenginiuose energijai gauti. Inertinės ir kt. Svarbu pabrėžti tai, kad ne visos statybos ir griovimo atliekos – tinkamos perdirbimui ir (ar) pakartotiniam naudojimui. Dalis stambiagabaričių ir statybinių atliekų yra pavojingos ir gali neigiamai veikti aplinką ir žmonių sveikatą. Šias atliekų rūšis pagal naudojimo būdus galima suskirstyti atitinkamai į atliekas, kurios gali būti panaudojamos kaip žaliavos kitų medžiagų / produktų gamyboje bei atliekas, kurios naudojamos kaip užpildas.

Siekiant įgyvendinti perdirbimo ir antrinio panaudojimo numatytus uždavinius VAPTP, statybinių atliekų tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad mažiausiai 70 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) nepavojingųjų statybinių atliekų, būtų atskirai išrūšiuota pagal medžiagas, paruošta naudoti pakartotinai, perdirbta ir kitaip panaudota. Turi būti užtikrintas patogus šių atliekų surinkimas ir iš gyventojų, plečiant didelių atliekų surinkimo aikštelių skaičių, o siekiant geresnių šių atliekų perdirbimo ir panaudojimo rodiklių, planuojama stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai infrastruktūros plėtra, kurios metu bus įrengta aikštelė su stogine, įsigytas paruoštų medžiagų, skirtų tolimesniam perdirbimui ar energijai išgauti, presavimo įrenginys, ekskavatorius-manipuliatorius, konteineriai skirti stambiagabaričių atliekų rūšiavimui, putplasčio apdorojimo sistema ir kt.

Rūšiavimo linijos modernizavimas

Planuojamas rūšiavimo linijos modernizavimas: maišelių draskytuvas, stoginė, presavimo įrenginys, konteineriai. Taip pat pastatyti pastatą, kuris apsaugotų nuo kritulių ir vėjo, kad neišnešiotų atliekų.

Filtrato valymo įrenginių rekonstrukcija/modernizavimas

Tauragės regione Kaupių sąvartyne nevalytas filtrate amonio koncentracija viršija 1000 mg/l , o cloridų – 200-2000 mg/. Metalų koncentracija yra palyginti maža. Problemų gali kelti kai kurie organiniai junginiai, pavyzdžiui, fenolis. Chloridas taip pat kelia susirūpinimą, nes filtratas išleidžiamas į jautrų upelį, o leidimo išleisti teršalus riba yra 300 mg/l.

Atvirkštinis osmoso įrenginys išvalo tik apie 50 % filtrato, o jo eksploatavimo išlaidos yra didelės. Nepaisant atvikštinio osmoso valymo, amoniakinio azoto kiekis kartais viršija leistinas išleidimo ribas. Siekiant užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymosi bus rekonstruoti / modernizuoti filtrato valymo įrenginiai.

Įgyvendinus numatomą infrastruktūros plėtrą Tauragės regione, numatoma komunalinių atliekų tvarkymo prognozė pateikiama 21 paveiksle.

Pav. 21 Komunalinių atliekų naudojimas / šalinimas

- PLANO ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮMOKŲ DYDŽIUI UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ VERTINIMAS

Reikšmingiausias Jurbarko rajono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane numatytų sprendinių įgyvendinimo poveikis įmokoms už komunalinių atliekų tvarkymą susijęs su investicijomis į regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimą - maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimu, DASA ir ŽASA aikštelių plėtra, perdirbimo, rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti pajėgumų sukūrimu.

Pagrindinės investicijos regioninę atliekų tvarkymo infrastruktūrą:

Infrastruktūros plėtra maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA) atliekų apdorojimui bei biologinių atliekų apdorojimo aikštelės, esančios Tauragės regioniniame sąvartyne, modernizavimas ir plėtra.

Remiantis preliminariais skaičiavimais, pasirengimo MVA tvarkymui bei biologinių atliekų apdorojimo aikštelės plėtros ir modernizavimo vertė gali siekti 3,5 mln. Eur. Priklausomai nuo įrenginių apkrovimo šių įrenginių naudingas tarnavimo laikas galėtų būti 12 metų.

ŽAKA ir DASA aikštelių plėtra.

Remiantis preliminariais skaičiavimais investicijos į ŽAKA ir DASA plėtrą gali būti apie 1,4 mln. Eur., kur aikštelių naudingas tarnavimo laikas turėtų siekti 20 ar daugiau metų, o įrenginių, priklausomai nuo jų apkrovimo, naudingas tarnavimo laikas galėtų būti 12 metų.

Vertinama, kad vidutinės atliekų tvarkymo išlaidos tenkančios namų ūkiui per mėnesį įgyvendinus plano investicines  priemones neturėtų didėti daugiau 7-10 %.

Lentelė  27 Komunalinių atliekų tvarkymo išlaidos Tauragės regiono savivaldybėse, kuriose įvesta rinkliava

| Regionas | Savivaldybė | 2021 m. vidutinės atliekų tvarkymo išlaidos, tenkančios namų ūkiui per mėnesį, Eur/l namų ūkiui /mėn. |
| --- | --- | --- |
| Tauragės regionas | Jurbarko r. sav. | 3,85 |
|  | Pagėgių sav. | 3,86 |
|  | Šilalės r. sav. | 3,17 |
|  | Tauragės r. sav. | 4,29 |

Šaltinis: Sudaryta konsultanto

Didžiausią įtaką mokesčiams turės nuo 2023 metų padidėsiantis mokestis už aplinkos teršimą nepavojingų atliekų sąvartyne (nuo 15 eur/t iki 50 eur/t ), kuris kasmet bus indeksuojamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Siekiant mažinti šio mokesčio didėjimo įtaką vidutinėms atliekų tvarkymo išlaidoms, tenkančioms namų ūkiui, Plano priemonės orientuotos į regioniniame sąvartyne šalinimų atliekų kiekio mažinimą.

Atliekų patenkančių į sąvartyną kiekio mažėjimui daugiausiai įtakos turės MVA, tekstilės, antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių surinkimo sistemos efektyvumas. MVA srauto atskiras surinkimas, gali sumažinti į mišrių komunalinių atliekų kiekį daugiau nei 1 tūkst. t. atliekų, o tekstilės atliekų atskiras surinkimas, kuris remiantis atliekų sudėties tyrimais, - apie  500  t. atliekų. Efektyvesnis šių atliekų srautų rūšiuojamasis surinkimas sudaro prielaidas sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.

Antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių, patenkančių su mišriomis komunalinėmis atliekomis (šiuo metu, remiantis atliekų sudėties tyrimais, vidutiniškai regione kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis patenka apie 21 % antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių), kiekio sumažėjimas, turi vieną didžiausių potencialų mažinti mišrių komunalinių atliekų.

Atkreipiamas dėmesys, kad Plane nėra vertinama Valstybinės kainų ir energetikos komisijos sąvartyno vartų mokesčio ir kitų galimų mokesčių reguliavimo įtaka sąvartyno vartų mokesčiui ir įmokoms už atliekų tvarkymą, taip pat galimi minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų pasikeitimai, kurie gali turėti įtakos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtims Tauragės regiono savivaldybėse. Galimą įtaką taip pat gali koreguoti Europos Sąjungos skiriamos paramos dydis ir intensyvumas priemonėse.

- PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

Už regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano stebėseną ir regionines priemones atsakingas UAB „TRATC“, kuris metiniame pranešime pateikia apibendrintą informaciją apie regioniniame plane numatytų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą. Už Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano priemonių stebėseną atsakinga Jurbarko rajono savivaldybė.

Lentelė  28 Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano priemonių stebėsena

| NR. | RODIKLIS | RODIKLIO REIKŠMĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 I | 2023 II | 2024 I | 2024 II | 2025 I | 2025 II | 2026 I | 2026 II | 2027 I | 2027 II |
| 260.1. | Susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta (proc.) | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 57 |
| 260.3. | Visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne (proc.) |  |  | 29 |  | 25 |  | 21 |  | 16 |  | 8 |
| 261.1. | Atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis, proc. | 50 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |
| 261.2-1 | Aprūpinant namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse,iš viso regione išdalintos / įrengtos bendro ir individualaus naudojimo biologinių atliekų surinkimo priemonės | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261.2-2 | Užtikrinant kompostavimą biologinių atliekų susidarymo vietose, skatinant kompostavimo bendruomenių daržuose sistemą, savivaldybėje išdalintos individualaus kompostavimo dėžės, vnt. | 491 |  |  |  | 2171 |  |  |  |  |  |  |
| 261.5. | Aprūpinant gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti, turimas regione tekstilės atliekų konteinerių skaičius vnt. | 43 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 261.6 | Užtikrinti galimybę atiduoti atskirai surinktas buityje susidarančias pavojingąsias atliekas | Nuolatos DASA aikštelėse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261.7.5. | Išplėsti DASA tinklą. (Kaimo vietovėse įrengti po vieną DASA ne didesniu kaip 15 km atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, o miestuose – vieną DASA 10 km atstumu tarp tokių aikštelių arba aprūpinančią bent 40 000 gyventojų) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261.7.5 | Naujai įrengtų DASA kiekis, įgyvendinant VAPTP reikalavimus, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Lentelė  29 Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano priemonių stebėsena

| NR. | RODIKLIS | RODIKLIO REIKŠMĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  |  | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. | I pusm. | II pusm. |
| 1. | ATLIEKŲ PREVENCIJOS SKATINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.-1 | Komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg/m.), palyginti su ES vidurkiu |  |  |  |  |  | <100% |  | <100% |  | <100% |  | <100% |  | <100% |
| 1.1. | Siekti mažinti atliekų susidarymą skatinant vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, naudoti produktus pakartotinai, remonto ir (ar) taisymo paslaugas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Maisto švaistymo prevencijos ir maisto atliekų prevencijos skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Taupaus maisto vartojimo iniciatyvos mokyklų valgyklose, skatinant „švediško stalo“ principu grįstą maitinimą, finansavimas Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1-1 | Visose bendrojo lavinimo mokyklose įdiegtas maitinimas švediško stalo principu, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 60 |  | 80 |  | 100 |
| 1.1.2 | Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1-1 | Įgyvendintų viešinimo kampanijų atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.2. | Užtikrinti šiukšlinimo prevenciją, tvarkyti šiukšles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Šiukšlių surinkimo ir surtvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Šiukšlių surinkimo ir surtvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1-1 | Suorganizuotos šiukšlių rinkimo akcijos, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymas Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 -1 | Suorganizuotas padangų atliekų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, surinkimas ir sutvarkymas, vnt./m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | ATLIEKŲ ATSKIRIMAS SUSIDARYMO ŠALTINYJE, SIEKIANT PARUOŠTI PAKARTOTINAI NAUDOTI ARBA PERDIRBTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-1 | Atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis, proc. |  |  |  |  |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |
| 2.1. | Didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir atsakomybę atliekų rūšiavimo srityje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1-1 | Įgyvendintos suplanuotos iniciatyvos, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2.2. | Didinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1-1 | Naujai išdalinti rūšiavimo konteineriai, vnt. |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Didelių atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra regiono savivaldybėse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Didelių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1-1 | Įrengta DASA, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2.3 | Individualaus ar kolektyvinio kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1-1 | Kompostinės dėžės, vnt. |  |  |  |  |  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1-1 | Įrengta ar išplėsta ŽAKA, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2.5 | Buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | Tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1-1 | Naujai įrengti tekstilės surinkimo konteineriai, vnt. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Bioskaidžių (tame tarpe maisto (virtuvės)) atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 | Individualių MVA surinkimo priemonių (atliekų dėžučių) daugiabučių namų gyventojams plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1-1 | Atliekų dėžutės, vnt. |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Savivaldybių Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas ir kitų savivaldybės dokumentų susijusių su įmokomis už atliekų tvarkymą savivaldybėje atnaujinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1 | Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus, ir užtikrintas jų įgyvendinimas Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1-1 | Atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus |  |  |  |  | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.2 | Dokumentų, susijusių su įmokomis už atliekų tvarkymą Jurbarko rajono savivaldybėje atnaujinimas, diferencijuoto apmokestinimo galimybių ir jų kontrolės priemonių įvertinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.2-1 | Atnaujinti dokumentai |  |  |  |  | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Sutarčių sudarymas su Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo, bei sutarčių sudarymas su drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8-1 | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Sutarčių sudarymas su Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9-1 | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Užtikrinti saugų asbesto atliekų surinkimo ir sutvarkymo organizavimą Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10-1 | Asbesto surinkimas |  |  |  |  | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | DAIKTŲ PANAUDOJIMAS, ATLIEKŲ PARUOŠIMAS NAUDOTI TOS PAČIOS ARBA KITOS PASKIRTIES PRODUKTAMS AR MEDŽIAGOMS GAMINTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.-1 | Susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta (proc.). |  |  |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 57 |
| 3.1. | Tikrinant, valant ar taisant atliekomis tapusius produktus ar jų sudedamąsias dalis paruošti taip, kad jie būtų vėl tinkami naudoti be pradinio apdirbimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Dalijimosi daiktais stotelių tinklo plėtra naujai įrengiamose savivaldybių didelių atliekų surinkimo aikštelėse ir jų eksploatacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Dalijimosi daiktais stotelės įrengimas naujai įrengiamoje DASA Jurbarko rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1-1 | Dalijimosi daiktais stotelės įrengimas, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.1.2 | Dirbtuvių organizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Sukurti atliekų paruošimo perdirbti ir jų perdirbimo galimybes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Biologinių atliekų apdorojimo aikštelės, esančios Tauragės regioniniame sąvartyne, modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Infrastruktūros plėtra maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA) atliekų apdorojime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Rūšiavimo linijos modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Žaliųjų atliekų apdorojimo infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Esamų DASA infrastruktūros plėtra siekiant aikštelėse surenkamų atliekų perdirbimo ar paruošimo pakartotinai naudoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Sukurti atsinaujinančios energijos pajėgumus siekiant sumažinti energetinę priklausomybę ir didinti efektyvumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Atsinaujinančių energetinių resursų poreikio patenkinimas, įrengiant lokalius elektros energijos gamybos įrenginius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ATLIEKŲ ŠALINIMO GALIMYBĖS UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.-1 | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc. |  |  |  | 31 |  | 29 |  | 25 |  | 21 |  | 16 |  | 8 |
| 4.1. | Šalinti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, o vėliau – perdirbti ar kitaip panaudoti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Filtrato valymo įrenginių rekonstrukcija/modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Sąvartynų ir šalinamų atliekų monitoringo vykdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=24c7a9a2-04af-48a6-9929-3c36520b1978#/

Nevertinant  rūšiavimo linijoje atskirtų ir sukompostuotų biologiškai skaidžių atliekų kiekio

Vertinama regioniniu mastu

Vertinama regioniniu mastu

Vertinant bendrą surenkamų antrinių žaliavų kiekį savivaldybėje

Vertinama regioniniu mastu

Užduotims keliamas įgyvendinimo terminas ir/ar kiekybiškai išreikštas rezultato rodiklis.

Tauragės regiono didelių atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra ir jų eksploatacija vykdoma savivaldybių pagrindu, t. y. savivaldybės teritorijoje esančioje DASA priimami tik tos savivaldybės fizinių asmenų pristatyti daiktai.

Tauragės regiono didelių atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtra ir jų eksploatacija vykdoma savivaldybių pagrindu, t. y. savivaldybės teritorijoje esančioje ŽAKA priimamos tik tos savivaldybės fizinių ar juridinių asmenų pristatytos žaliosios atliekos.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/proj_19rp3/default/table?lang=en

Atsižvelgiant į 2021 m metų Tauragės regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimus

Vietos planuojamoms naujoms didelių atliekų surinkimo aikštelėms nebus parenkamos nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose.

Vietos planuojamoms naujoms žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms nebus parenkamos nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose.

Kiekvienais metais peržiūrimas antrinių žaliavių surinkimo konteinerių poreikis.